Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistema e Informática

CURSO INTEGRADOR II

Título del proyecto

Autores

Apellidos, Nombres (Código Estudiante)

Apellidos, Nombres (Código Estudiante)

Docente

Apellidos, Nombres [Docente 1]

Lima, Perú

Marzo; 2026

ÍNDICE

Capítulo 1	5

ASPECTOS GENERALES	5

1.1.	Definición del problema	5

1.2.	Definición de Objetivos	5

1.2.1. Objetivo General	5

1.2.2. Objetivos Específicos	5

1.2.3. Alcances y limitaciones	5

1.2.4. Justificación	5

1.2.5. Estado de Arte	5

Capítulo 2	6

MARCO TEÓRICO	6

2.1	Fundamentos Teóricos	6

2.1.1. Solución web	6

2.1.2. Gestión de citas	6

2.1.3. Scrum	6

2.1.4. Framework	6

2.1.5. Arquitectura de tres capas	6

2.1.6. Sprint	6

2.1.7. Burdown Chart Sprint	7

Capítulo 3	8

3.1. Desarrollo de la solución	8

3.1.1. Visión del Proyecto	8

3.1.2. Product Backlog	8

3.1.3. Sprint 0	8

3.1.3.1. Planificación del Proyecto	8

3.1.3.2. Propósito del Proyecto	8

3.2.3.3. Prototipos	9

3.1.4. Sprint I	9

3.1.4.1. Sprint Planning	9

3.1.4.2. Daily Sprint N° 1	12

3.1.4.3. Sprint Review	13

3.1.4.4. Sprint Retrospectiva	15

3.1.4.5. Burdown Chart Sprint I	15

3.1.5. Sprint II	16

3.1.5.1. Sprint Planning	16

3.1.5.2. Daily Sprint N° 2	16

3.1.5.3. Sprint Review	16

3.1.5.4. Sprint Retrospectiva	16

3.1.5.5. Burdown Chart Sprint II	16

3.1.6. Sprint III	17

3.1.6.1. Sprint Planning	17

3.1.6.2. Daily Sprint N° 3	17

3.1.6.3. Sprint Review	17

3.1.6.4. Sprint Retrospectiva	17

3.1.6.5. Burdown Chart Sprint III	17

3.1.7. Sprint IV	18

3.1.7.1. Sprint Planning	18

3.1.7.2. Daily Sprint N° 4	18

3.1.7.3. Sprint Review	18

3.1.7.4. Sprint Retrospectiva	18

3.1.7.5. Burdown Chart Sprint IV	18

3.1.8. Sprint V	19

3.1.8.1. Sprint Planning	19

3.1.8.2. Daily Sprint N° 5	19

3.1.8.3. Sprint Review	19

3.1.8.4. Sprint Retrospectiva	19

3.1.8.5. Burdown Chart Sprint V	19

3.1.9. Certificación de la solución	20

3.1.9.1. Sprint 1	20

3.1.9.2. Sprint 2	26

3.1.9.3. Sprint 3	26

3.1.9.4. Sprint 4	26

3.1.9.5. Sprint 5	26

3.1.10. Pruebas de Usabilidad – Heurística de Nielsen	27

3.1.10.1. Visibilidad del Estado del Sistema	27

3.1.10.2. Coincidencia del sistema con el mundo real	27

3.1.10.3. Darle al usuario el control y la libertad	27

3.1.10.4. Consistencia y Estándares	27

3.1.10.5. Prevención de errores	27

3.1.10.6. Reconocer antes que memorizar	27

3.1.10.7. Flexibilidad y eficiencia de uso	27

3.1.10.8. Estética y diseño minimalista	27

3.1.10.9. Pruebas de Escalabilidad	27

3.1.10.10. Pruebas de Confiabilidad	27

3.1.10.11. Pruebas de Seguridad	27

3.1.10.12. Pruebas de Manejo de Integración	27

3.1.11. Arquitectura de Aplicaciones	27

3.1.11.1. Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones	27

3.1.11.2. Diagrama de despliegue	27

3.1.11.3. Diagrama de componente	27

3.1.11.4. Patrón a utilizar: MVC	27

3.1.11.5. Diagrama de clase	27

3.1.11.6. Diagrama conceptual	27

3.1.11.7. Diagrama lógico de BD	27

3.1.11.8. Diagrama físico de BD	27

Diccionario de datos:	27

3.2. Guías	29

3.2.1. Estándares de Programación	29

3.2.2. Manual de usuario	34

Capítulo 4	35

RESULTADOS	35

4.1. Resultados	35

4.2. Presupuesto	35

4.3. Cronograma de actividades	35

CONCLUSIONES	36

RECOMENDACIONES	37

BIBLIOGRAFIAS	38

ANEXOS	39

Anexo 1: Ficha de investigación	39

Anexo 2: Project Charter - Acta de Constitución del Proyecto	43

Anexo 3: Diagrama de Ishikawa	47

Anexo 4: Product Backlog	48

Anexo 5: Lean Canvas	50

# Capítulo 1

# ASPECTOS GENERALES

## 1.1.	Definición del problema

Explicar el problema (máximo 10 líneas)

## 1.2.	Definición de Objetivos

### 1.2.1. Objetivo General

Definir el objetivo general

### 1.2.2. Objetivos Específicos

- Definir de 4 a 5 objetivos específicos

### 1.2.3. Alcances y limitaciones

Alcances

Definir el alcance de la solución

Limitaciones

- Definir cuáles son las limitaciones que se enfrenta al realizar la solución.

### 1.2.4. Justificación

Justificación tecnológica

Mencione la justificación tecnológica

Justificación económica

Mencione la justificación económica

### 1.2.5. Estado de Arte

Citar 5 a 6 fuentes de acuerdo al título del proyecto.

# Capítulo 2

# MARCO TEÓRICO

## 2.1	Fundamentos Teóricos

### 2.1.1. Solución web

Citar definición de solución web

### 2.1.2. Gestión de citas

Citas (para mi ejemplo la definición), citar la definición de citas

Gestión de citas (para mi ejemplo la definición), citar la definición de gestión de citas

### 2.1.3. Scrum

Citar la definición de SCRUM

Roles de SCRUM

Los roles principales en Scrum son el Scrum Master, el Product Owner, y el Equipo Scrum.

- Scrum Master: definición de cada rol

- Product Owner: definición de cada rol

- Scrum Team: definición de cada rol

- Los consumidores o usuarios (Customers) explicar cada rol

### 2.1.4. Framework

Citar la definición de Framework.

### 2.1.5. Arquitectura de tres capas

Definición de arquitectura 3 capas

- El primer nivel (Navegador Web) definir cada nivel

- El segundo nivel (Servidor de Aplicaciones) definir cada nivel

- El tercer nivel (Servidor de Datos) definir cada nivel

### 2.1.6. Sprint

Citar la definición de sprint.

### 2.1.7. Burdown Chart Sprint

Citar la definición de burdown chart sprint

# Capítulo 3

## 3.1. Desarrollo de la solución

### 3.1.1. Visión del Proyecto

Definir la visión del proyecto.

### 3.1.2. Product Backlog

Pegar una tabla con todas las historias de usuarios incluyendo prioridad, sprint, tiempos

PRODUCT BACKLOG

| ID | COMO | QUIERO | PARA PODER | PRIORIDAD | SPRINT | ESTIMACION | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuario Admin | Ver lista de usuarios | Llevar un control de usuarios | Media | 1 | 4 | Hecho |
| 2 | Usuario Admin | Registrar usuarios | Añadir un nuevo usuario que ingresa a laborar | Media | 1 | 16 | Hecho |

## 3.1.3. Sprint 0

### 3.1.3.1. Planificación del Proyecto

Narra cómo se llevó a cabo la elaboración del proyecto, importante mencionar que se utilizó la metodología Agil SCRUM, considerar lo siguiente:

- Como iniciaste, quizás con un acta de constitución

- Mencionar que formulaste el objetivo general y objetivos específicos

- Mencionar que continuaste con los alcances, la justificación y Estado del Arte,

- Luego, como abortaste el Product Backlog, como sabes allí se determina cada historia de usuario que se realizará durante las 16 semanas.

- Que herramienta utilizaste quizás Devops (sugerencia), recuerda que esto sirve para organizar los procesos y tiempos establecidos en cada historia de usuario para cada Sprint, importante explicar porque utilizaron dicha herramienta.

- Definir el tiempo del primer Sprint en XX días,

- Importante mencionar que para cada sprint se realizó su Sprint Planning, Daily Sprint, el Sprint Review incluyendo el Acta de Reunión, Sprint Retrospectiva y el Burdown Chart

- Mencionar que se desarrolló las Pruebas de Usabilidad, la arquitectura de aplicaciones, reforzándose de algunas guías como por ejemplo el manual de usuario y los estándares de programación utilizados

- Finalmente mencionar como concluyeron con el proyecto, mostrar los resultados, con los presupuestos y el cronograma de actividades.

OJO TODO ESTOS PARRAFOS EN NARRATIVO, COMO SI FUESE UNA HISTORIA DE COMO SUCEDIÓ DE INICIO A FIN

### 3.1.3.2. Propósito del Proyecto

Definir el propósito del proyecto (alineado con el objetivo).

### 3.2.3.3. Prototipos

HU-01: Ver lista de usuarios

HU-02: Registrar usuarios

HU-03: Modificar datos de los usuarios

HU-04: Eliminar usuarios

HU-05: Buscar usuarios

HU. N+1………..

## 3.1.4. Sprint I

### 3.1.4.1. Sprint Planning

      - Objetivo del Sprint:

      - Historias priorizadas:

HU-01:

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: 01 | Usuario: Usuario administrador |
| Nombre de Historia: Ver lista de usuarios |  |
| Prioridad en negocio: Media | Riesgo en desarrollo: Media |
| Puntos Estimados: 4 | Iteración Asignada: 1 |
| Programador Responsable: XXXXXX |  |
| Descripción: Como usuario administrador, quiero ver una lista de todos los usuarios, para poder tener mejor control de los que se registran en la solución web |  |
| Validación: Escenario 1: El usuario administrador puede ver a los usuarios Dado que, el sistema cuenta con registros de usuarios Cuando seleccione la opción usuarios Entonces se mostrará una lista de todos los usuarios que están registrados en la solución web. Escenario 2: El usuario administrador no puede ver a los usuarios Dado que, el sistema no cuenta con registros de usuarios Cuando seleccione la opción usuarios Entonces no se mostrará ningún listado de usuarios |  |

HU-02:

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: 02 | Usuario: Usurario Administrador |
| Nombre de Historia: Registrar usuarios |  |
| Prioridad en negocio: Media | Riesgo en desarrollo: Media |
| Puntos Estimados: 8 | Iteración Asignada: 1 |
| Programador Responsable: XXXXXXX |  |
| Descripción: Como usuario administrador, quiero registrar usuarios, para poder agregar al nuevo personal |  |
| Validación: Escenario 1: El usuario administrador puede agregar un nuevo usuario Dado que, el usuario administrador hace clic en la opción agregar y completa todos los casilleros del formulario correctamente Cuando haga clic en la opción guardar Entonces se registrará un nuevo usuario y se mostrará un aviso “usuario registrado” Escenario 2: El usuario no puede agregar un nuevo usuario Dado que, el usuario administrador hace clic en la opción registrar y no completa todos los casilleros del formulario Cuando haga clic en la opción guardar Entonces permanecerá en la misma vista y le saldrá un mensaje “es requerido” debajo de los casilleros no completados Escenario 3: El usuario ingresa un Email existente Dado que, el usuario administrador hace clic en la opción registrar y en el casillero email ingresa uno ya registrado en el sistema. Cuando haga clic en la opción guardar Entonces permanecerá en la misma vista y le saldrá un mensaje “El email ya ha sido registrado en otro usuario” debajo del casillero Email Escenario 4: El usuario ingresa un DNI inválido Dado que, el usuario administrador hace clic en la opción registrar y en el casillero dni ingresa un número de dni diferente a 8 dígitos Cuando haga clic en la opción guardar Entonces permanecerá en la misma vista y le saldrá un mensaje “el dni debe tener 8 dígitos” debajo del casillero DNI |  |

      - Tablero canvan, trello o JIRA

Colocar una captura de pantalla de la herramienta utilizada con los sprints, inicio, en proceso y terminado

Ejemplo:

### 3.1.4.2. Daily Sprint N° 1

| Daily Sprint N° 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Sprint | Roles participantes | Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? | ¿He tenido algún tipo de problema durante el desarrollo o si tengo algún problema? |
| 01/04/24 | 1 | DEV1 | XXXX | Ver lista de usuarios | Pruebas de la funcionalidad HU-01 | Ninguno |
| 02/04/24 | 1 | DEV2 | XXXX | Registrar usuarios | Pruebas de la funcionalidad HU-02 | Ninguno |
| 03/04/24 | 1 | DEV1 | XXXX | Modificar usuarios | Pruebas de la funcionalidad HU-03 | Errores de programación |
| 04/04/24 | 1 | DEV1 | XXXX | Modificar usuarios | Pruebas de la funcionalidad HU-03 | Errores de programación |
| 05/04/24 | 1 | DEV2 | XXXX | Eliminar usuarios | Prueba de la funcionalidad HU-04 | Ninguno |
| 06/04/24 | 1 | DEV1 | XXXX | Eliminar usuarios | Prueba de la funcionalidad HU-04 | Errores de programación |
| 07/04/24 | DOMINGO |  |  |  |  |  |
| 08/04/24 | 1 | DEV2 | XXXX | Buscar usuarios | Prueba de la funcionalidad HU-05 | Ninguno |
| 09/04/24 | 1 | DEV1 | XXXX | Buscar usuarios | Prueba de la funcionalidad HU-05 | Ninguno |
| 10/04/24 | 1 | DEV2 | XXXX | Buscar rol | Prueba de la funcionalidad HU-06 | Errores de programación |
| 11/04/24 | 1 | DEV2 | XXXX | Buscar rol | Prueba de la funcionalidad HU-06 | Errores de programación |
| 12/04/24 | 1 | DEV1 | XXXX | Crear roles | Prueba de la funcionalidad HU-07 | Ninguno |
| 13/04/24 | 1 | DEV2 | XXXX | Crear roles | Prueba de la funcionalidad HU-07 | Ninguno |
| 14/04/24 | DOMINGO |  |  |  |  |  |
| 15/04/24 | 1 | DEV1 | XXXX | Modificar roles | Prueba de la funcionalidad HU-08 | Ninguno |
| 16/04/24 | 1 | DEV2 | XXXX | Borrar roles | Prueba de la funcionalidad HU-09 | Errores de programación |
| 17/04/24 | 1 | DEV1 | XXXX | Ver lista de roles | Prueba de la funcionalidad HU-10 | Errores de programación |
| 18/04/22 | 1 | DEV2 | XXXX | Ver lista de roles | Prueba de la funcionalidad HU-10 | Ninguno |

### 3.1.4.3. Sprint Review

HU-01: Ver lista de usuarios

HU-02: Registrar usuarios

HU-03: Modificar datos de los usuarios

HU-04: Eliminar usuarios

HU-05: Buscar usuarios

Captura de pantalla de cada uno de los casos (sistema corriendo)

Acta de Reunión – Review Sprint 1

DATOS DE LA EMPRESA

| Empresa | Clinica UTP |
| --- | --- |
| Proyecto | Desarrollo de una solución web para la gestión de citas de traumatología en la clínica UTP. |
| Dueño del Negocio | Jack Paul Lázaro Gómez |

PARTICIPANTES

| Rol | Nombre |
| --- | --- |
| Scrum Master | Alumno 1 |
| Product Owner | Alumno 2 |
| Team Developer | Alumno 3, Alumno 4 |

ACUERDOS

| ID | Alias de la Historia | Pendientes | En Construcción | Finalizado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ver lista de usuarios |  |  | X |
| 2 | Registrar usuarios |  |  | X |
| 3 | Modificar usuarios |  |  | X |
| 4 | Eliminar usuarios |  |  | X |
| 5 | Buscar usuarios |  |  | X |
| 6 | Buscar rol |  |  | X |
| 7 | Crear roles |  |  | X |
| 8 | Modificar roles |  |  | X |
| 9 | Borrar roles |  |  | X |
| 10 | Ver lista de roles |  |  | X |

FECHA DE REUNIÓN: viernes, 19 de abril del 2024

FIRMAS

___________________________				___________________________
Product Owner							Dueño del Negocio

### 3.1.4.4. Sprint Retrospectiva

| Numero de sprint | ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se terminó todo lo planeado en el Sprint Planning, y se cumplió el objetivo propuesto para este primer sprint. Se lograron culminar las Historias de Usuarios: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) | Algunas confusiones en cuantos a los Daily Sprints, y pequeños problemas de programación. | Organizar con anterioridad la programación de los Daily Sprint. |

### 3.1.4.5. Burdown Chart Sprint I

La siguiente figura consta el Burdown chart al final del Sprint 1. En el eje X, se visualiza los días del Sprint y en el eje Y, los puntos de historia del Sprint. En el Sprint 1 se muestra el desarrollo diario de las tareas, el cual, muestra cómo el equipo en algunas interacciones deja de seguir con el tiempo planificado, pero, luego logra alinearse y terminar en el tiempo estimado.

## 3.1.5. Sprint II

### 3.1.5.1. Sprint Planning

      - Tablero canvan, Trello o Jira

### 3.1.5.2. Daily Sprint N° 2

### 3.1.5.3. Sprint Review

Acta de Reunión – Review Sprint 2

### 3.1.5.4. Sprint Retrospectiva

### 3.1.5.5. Burdown Chart Sprint II

## 3.1.6. Sprint III

### 3.1.6.1. Sprint Planning

      - Tablero canvan, Trello o Jira

### 3.1.6.2. Daily Sprint N° 3

### 3.1.6.3. Sprint Review

Acta de Reunión – Review Sprint 3

### 3.1.6.4. Sprint Retrospectiva

### 3.1.6.5. Burdown Chart Sprint III

## 3.1.7. Sprint IV

### 3.1.7.1. Sprint Planning

      - Tablero canvan, Trello o Jira

### 3.1.7.2. Daily Sprint N° 4

### 3.1.7.3. Sprint Review

Acta de Reunión – Review Sprint 4

### 3.1.7.4. Sprint Retrospectiva

### 3.1.7.5. Burdown Chart Sprint IV

## 3.1.8. Sprint V

### 3.1.8.1. Sprint Planning

      - Tablero canvan, Trello o Jira

### 3.1.8.2. Daily Sprint N° 5

### 3.1.8.3. Sprint Review

Acta de Reunión – Review Sprint 5

### 3.1.8.4. Sprint Retrospectiva

### 3.1.8.5. Burdown Chart Sprint V

## 3.1.9. Certificación de la solución

### 3.1.9.1. Sprint 1

a) Prueba de Caja Negra

Debe de llevar relación con el SRINT 1, y con las HISTORIAS DE USUARIOS DEL SPRINT 1

|  | HU-01: Ver lista de usuarios |  |
| --- | --- | --- |
| Escenario | Test Case | Pantalla |
| Escenario 1: El usuario administrador puede ver a los usuarios Dado que, el sistema cuenta con registros de usuarios Cuando seleccione la opción usuarios Entonces se mostrará una lista de todos los usuarios que están registrados en la solución web. | - Ingresar al sistema con el usuario administrador. - Ir al módulo de usuarios - Seleccionar un usuario de la lista | Ingresar al sistema con el usuario administrador Ingresar al sistema con el usuario administrador Ir al módulo de usuarios Ir al módulo de usuarios Seleccionar un usuario de la lista Seleccionar un usuario de la lista |

b) Prueba de Caja Blanca

b.1. Pruebas Unitarias

| #Sprint 1 | 1 |
| --- | --- |
| # Historia técnica | <SP-0XX> |
| Nombre SP | < El sistema debe permitir la autenticación de usuarios para el ingreso a la solución web > |
| Caso de prueba 1: Inicio de sesión exitoso |  |
| Caso de prueba 2: denegación de inicio de sesion |  |

| #Sprint 1 | 1 |
| --- | --- |
| # Historia técnica | <SP-047> |
| Nombre SP | < Los datos del sistema deberán estar almacenados en un sistema gestor base de datos, donde se podrán realizar consultas > |
| Caso de prueba 1: Encontrar carpeta principal |  |

b.2. Pruebas de seguridad

| #Sprint 1 | 1 |
| --- | --- |
| # Historia técnica | <SP-042> |
| Nombre SP | < El sistema debe permitir la autenticación de usuarios para el ingreso a la plataforma web > |
| Caso de prueba 1: Inicio de sesión exitoso |  |
| Caso de prueba 2: denegación de inicio de sesion |  |

### 3.1.9.2. Sprint 2

b) Prueba de Caja Blanca

b.1. Pruebas Unitarias

b.2. Pruebas de seguridad

### 3.1.9.3. Sprint 3

a) Prueba de Caja Negra

b) Prueba de Caja Blanca

b.1. Pruebas Unitarias

b.2. Pruebas de seguridad

### 3.1.9.4. Sprint 4

a) Prueba de Caja Negra

b) Prueba de Caja Blanca

b.1. Pruebas Unitarias

### 3.1.9.5. Sprint 5

a) Prueba de Caja Negra

b) Prueba de Caja Blanca

b.1. Pruebas Unitarias

b.2. Pruebas de seguridad

## 3.1.10. Pruebas de Usabilidad – Heurística de Nielsen

### 3.1.10.1. Visibilidad del Estado del Sistema

### 3.1.10.2. Coincidencia del sistema con el mundo real

### 3.1.10.3. Darle al usuario el control y la libertad

### 3.1.10.4. Consistencia y Estándares

### 3.1.10.5. Prevención de errores

### 3.1.10.6. Reconocer antes que memorizar

### 3.1.10.7. Flexibilidad y eficiencia de uso

### 3.1.10.8. Estética y diseño minimalista

### 3.1.10.9. Pruebas de Escalabilidad

### 3.1.10.10. Pruebas de Confiabilidad

### 3.1.10.11. Pruebas de Seguridad

### 3.1.10.12. Pruebas de Manejo de Integración

## 3.1.11. Arquitectura de Aplicaciones

### 3.1.11.1. Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones

### 3.1.11.2. Diagrama de despliegue

### 3.1.11.3. Diagrama de componente

### 3.1.11.4. Patrón a utilizar: MVC

### 3.1.11.5. Diagrama de clase

### 3.1.11.6. Diagrama conceptual

### 3.1.11.7. Diagrama lógico de BD

### 3.1.11.8. Diagrama físico de BD

### Diccionario de datos:

| TB_Paciente: Es la persona que recibe la atención |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTIDADES | DESCRIPCIÓN | TIPO DE DATOS | CARDINAL |
| Id | Clave primaria | INT | (1…....1) |
| Nombre | Nombre del paciente | VARCHAR | (1…....1) |
| Apellido | Apellido del paciente | VARCHAR | (1…....1) |
| Dni | Documento de identidad del paciente | INT | (1…....1) |
| Teléfono | Número de teléfono del paciente | INT | (1…....1) |
| Email | Correo electrónico del paciente | VARCHAR | (1…....1) |
| fecha_nacimiento | Fecha de nacimiento del paciente | DATE | (1…....1) |
| Estado | Estado de actividad del paciente | VARCHAR | (1…....1) |
| Genero | Género del paciente | VARCHAR | (1…....1) |
| nombre_madre | Nombre de la madre del paciente | VARCHAR | (1…....1) |
| nombre_padre | Nombre del padre del paciente | VARCHAR | (1…....1) |
| dni_madre | Documento de identidad de la madre | INT | (1…....1) |
| dni_padre | Documento de identidad del padre | INT | (1…....1) |
| created_at |  | TIMESTAMP | (1…....1) |
| updated_at |  | TIMESTAMP | (1…....1) |

## 3.2. Guías

### 3.2.1. Estándares de Programación

Manual de estándares de codificación y buenas prácticas en Php, Javascript, Html, Css, y Mysql

  - Objetivo:

Relaciona los estándares de los sistemas de información de apoyo a la gestión técnica y operativa del Consejo Nacional de Energía.

  - Alcance

Estos estándares están dirigidos a cualquier área del campo de la ingeniería de Sistemas e Informática.

  - Propósito

Presentar estos estándares para establecer un conjunto de plataformas y esquemas que la solución web soportará como elementos base para el desarrollo y operación de los sistemas de información.

  - Estándares de programación

    - Plataformas

  - Plataforma:

  - Sistema Operativo:

  - Motores de la base de datos:

  - Arquitectura para sistemas web:

  - Herramientas de desarrollo:

  - Servidor de Aplicaciones:

  - Herramienta de administración de base de datos:

  - Lenguaje de programación:

    - Respaldo

- Los backups lógicos de las bases de datos quedan en el disco duro del servidor desatinado para la base de datos de producción.

    - Acceso a Base de Datos

Solamente los usuarios administradores (SYS y SYSTEM) y propietarios de objetos de las bases de datos de producción deben poseer contraseña de acceso a la base de datos respectiva.

    - Monitoreo de las BD

Se debe efectuar monitoreo en las bases de datos, mínimo en los siguientes aspectos:

Disponibilidad

Crecimiento (Espacio libre disponible)

Monitoreo de tráfico en la red y balanceo de “querys” para no causar saturación en la base de datos origen.

    - Nombres de objetos de base de datos

El estándar para la creación de objetos en la base de datos es el siguiente:

Nombre del esquema de base de datos: nombre_bd

Nombre de tablas de hechos o métricas: nombre_de_tabla

Nombre de tablas de dimensión: dwd_nombre_de_tabla

Nombre de columna fecha: idfecha tipo de dato number

Nombre de columna hora: hora tipo de dato varchar2(2 byte)

  - Estructura de código fuente

    - PHP

- Al escribir código php se debe usar la etiqueta <?php al iniciar se coloca el código y al finalizar se debe colocar la etiqueta ?>.

- El tipo de codificación que se debe usar al guardar el código es “UTF-8 sin

- BOM”, esto con el fin de evitar errores al momento de la ejecución del código.

- La concatenación e identificación de variables en php, se debe realizar usando:

- Comillas dobles (“”): Se utiliza para que una cadena y sus respectivas variables encontradas dentro de las dobles comillas sean reconocidas.

- Comillas simples (‘’): Se utiliza para que la cadena sea leída tal cual, sin interpretar o reconocer variables, a no ser que se agregue un concatenador de variables.

- Puntos (..) : Es un concatenador de variables usado regularmente en cadenas de caracteres encontradas dentro de comillas simples.

    - SQL

            - Los nombres identificadores de tablas dentro de la base de datos deben ir colocados con uno o dos nombres descriptivos, si son dos se colocará un guion bajo como separador entre estos.

            - La clave foránea en cada tabla en donde exista se debe denominar de igual manera que la clave primaria.

    - Clases

            - En determinados casos varios archivos JavaScript compartirán la misma clase.

            - Al nombrar las clases estas deberán estar formadas por uno o varios sustantivos según sean requeridos, seguidos sin espacios y cada uno de estos deberán empezar con minúscula y solo estarán compuestos por valores del alfabeto latino.

    - Funciones y métodos:

            - Las funciones y métodos solo deben contener valores del alfabeto latino.

            - Los nombres identificadores de las funciones y métodos se describirán acorde a su propósito, si existe más de un sustantivo el segundo empezará sin espacios y con mayúscula.

  - Implementación de código

    - Clase conexión

- A continuación, en la Figura se presenta en código PHP la clase conexión que se encarga de realizar la conexión entre la base de datos MySQL y la solución Web, en esta clase se definen los atributos y los constructores, estos últimos permiten inicializar los atributos y recibir parámetros. Dicha conexión es realizada mediante la función mysql_connect();

Detalle:

Figura: Código de la Clase conexión

Línea: 2 y 27 Muestran inicio y fin de la clase conexión.

Línea: 3-8 Se proceden a crear las variables para la conexión hacia la base de datos.

Línea: 9-16 Se definen los constructores de la clase, se elige a que base se conectara el usuario.

Línea: 17 Inicia la definición de la función que se usa para realizar la conexión hacia la base de datos MySQL.

Línea: 20 Se realiza la conexión hacia la base de datos y se la guarda en una variable la cual ha sido previamente referenciada.

Línea: 21 Se selecciona la base de datos a ser utilizada

Línea: 23-25 Se referencia y retorna el valor de la función para crear la conexión hacia la base de datos

  - Clase registro

- Esta clase permite editar las tablas primarias de información, tales como: alcance, proyecto, disciplina, contrato y sistemas. En la Figura se muestra la clase con sus respectivas funciones, las cuales se describen brevemente a continuación (se colocan los más importantes)

Detalles:

Figura: Código de la clase registros

Línea: 2 y 9 Inicio y fin de la clase registros

Línea: 3-8 Se definen los constructores de la función, en donde $sql es la variable que contiene la consulta mysql del registro que se va a editar, igualmente se definen las variables que se usarán para la consulta, mismas que son establecidas mediante el envío de un formulario de la página (anterior) de donde se realizó la petición (la respectiva llamada a la función). La variable $cod hace referencia a la clave primaria del registro a modificar.

Línea: 10 a 97 Se definen las funciones pertenecientes a la clase registros

  - Hojas de estilo

  - En la Figura 2.53 se describen brevemente los estilos utilizados de color, fondo

  - tipo de letra, tamaño de letra…etc. Que son utilizados en la solución Web.

  - JavaScript código

- En la Figura se muestra el código JavaScript que se utiliza para dar mayor dinamismo al aplicativo Web. Se muestra un ejemplo de su utilización, la función expandida activar() se encarga de habilitar nuevamente la información de los campos de texto que se guardaron previamente, ya que al guardar estos campos se deshabilitan.

Detalle:

Línea: 398 y 527 Se define el inicio y fin del código Java Scritp

Línea: 399,404,409,414,427,436,459,489,512 Se definen las funciones que permitirán trabajar con la edición de registros.

Línea: 452-457 Función que permite habilitar la edición de registros (archivos o equipos) que ya han sido guardados ya que se desbloquean sus atributos de forma dinamica.

7.   Estructura de un diagrama estrella

El siguiente diagrama muestra la estructura tipo estrella de la solución web de gestión de pacientes del proyecto.

Pegar la imagen del diagrama estrella

### 3.2.2. Manual de usuario

En la presente sección se presentará la guía de manual de usuario.

Guía de Manual de Usuario del Sistema de Gestión de pacientes (Nombre de la solución web)

# Capítulo 4

## RESULTADOS

### 4.1. Resultados

### 4.2. Presupuesto

### 4.3. Cronograma de actividades

# CONCLUSIONES

Establecer 2 conclusiones

# RECOMENDACIONES

- Establecer 02 recomendaciones.

# BIBLIOGRAFIAS

# ANEXOS

## Anexo 1: Ficha de investigación

FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD: INGENIERÍA

| DATOS DEL DOCENTE | Lázaro Gómez Jack Paul |  |
| --- | --- | --- |
| Apellidos y nombres | - XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX |  |
| Carrera | Ingeniería de Sistemas e Informática | Campus: Lima Norte |
| Código | XXXXXXX | XXXXXXX |
|  | XXXXXXX | XXXXXXX |

- Problema de la investigación (no exceder las 200 palabras) Dando respuesta a las siguientes preguntas ¿Qué está mal?, ¿Dónde?, ¿Desde cuándo existe el problema?, ¿Cuál es la medición actual?, ¿Cómo determinó que es un problema?, etc.

Completar

De acuerdo a las preguntas en narrativo.

Completar

De acuerdo a las preguntas en narrativo.

- Título del Trabajo de Investigación propuesto:

Desarrollo de una solución web para la gestión de citas de traumatología en la clínica UTP (SEGÚN MI EJEMPLO).

Desarrollo de una solución web para la gestión de citas de traumatología en la clínica UTP (SEGÚN MI EJEMPLO).

- Alumnos que participar en este trabajo:

| Apellidos y nombres 1 | XXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| Código | XXXXXX |
| Campus | Lima Norte |
| Apellidos y nombres 2 | XXXXXXXXXXXXXX |
| Código | XXXXXXXXX |
| Campus | Lima Norte |
| Apellidos y nombres 3 | XXXXXXXXXXXX |
| Código | XXXXXXXXXX |
| Campus | SJL |
| Apellidos y nombres 4 | XXXXXXXXXXXXX |
| Código | XXXXXXXXXXX |
| Campus | Lima Norte |

- Línea de investigación de la UTP a la que responde la investigación propuesta

Completar

Completar

- Tipo de investigación

| Tipo de Investigación | Tipo de Investigación Marca con X |
| --- | --- |
| Investigación Básica |  |
| Investigación Aplicada | X |
| Investigación Tecnológica |  |

| Método de investigación | Marca con X |
| --- | --- |
| Cualitativa |  |
| Cuantitativa | X |
| Mixto |  |

- Considerando que el trabajo de campo se realizará en el curso Taller de investigación, indique el enfoque de investigación.

Responder de acuerdo al proyecto

- Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:

- Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así información de otras fuentes especializadas.   Ejemplo:

| Palabras Claves | REPOSITORIO 1 | REPOSITORIO 2 | REPOSITORIO 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Solución web | SCOPUS | SciELO | EBSCO |
| Citas | SCOPUS | SciELO | EBSCO |
| Cliente/Servidor | SCOPUS | SciELO | EBSCO |
| Scrum | SCOPUS | SciELO | EBSCO |

9. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de investigación

El objetivo de la investigación que se efectuará es ……

El objetivo de la investigación que se efectuará es ……

10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito todas las actividades

Enfocar el uso de la metodología SCRUM en el proyecto

Enfocar el uso de la metodología SCRUM en el proyecto

11. En el caso que utilice información de una entidad (empresa, entidad gubernamental, etc.) antes de iniciar la investigación, se debe contar con la respectiva autorización.

| ¿Cuánta con la autorización para el uso de información? | Marca con X |
| --- | --- |
| SI | X |
| NO |  |

## Anexo 2: Project Charter - Acta de Constitución del Proyecto

| Fecha: 01/04/2024 | Nombre del Proyecto: Desarrollo de una solución web para la gestión de citas de traumatología en la clínica UTP |  |
| --- | --- | --- |
| Justificación Coloca la justificación de tu proyecto. |  |  |
| Objetivos estratégicos |  | Criterios de éxito |
| Breve descripción del Proyecto |  |  |

Principales interesados

Requisitos generales y restricciones Requisitos Proyecto:​ ​ ​ Requisitos Producto:​

Restricciones

Riesgos Principales

Presupuesto global preliminar Total, del Proyecto asciende a la suma de XXXXXXXXXXX

| Criterio de aprobación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterios de éxito |  |  |
| Aprobación y firma de criterios |  |  |
| Criterios para abortar el proyecto |  |  |
| Jefe del Proyecto Alumno 1 | Nivel de autoridad X Acceder a la información del cliente y negociar cambios X Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales X Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones |  |

.

.

| Patrocinador: | Firma del patrocinador: |
| --- | --- |

## Anexo 3: Diagrama de Ishikawa

## Anexo 4: Product Backlog

## Anexo 5: Lean Canvas