Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistema e Informática

CURSO INTEGRADOR II

CLICKCLAK
SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE ASISTENCIA Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS PARA EL PERSONAL DESLOCALIZADO EN INDRA PERÚ

Autores

Apellidos, Nombres (Código Estudiante)

Apellidos, Nombres (Código Estudiante)

Docente

Apellidos, Nombres [Docente 1]

Lima, Perú

Marzo; 2026

Contenido

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO	2

1.1. Análisis del Contexto Empresarial (Visión, Misión, Entorno)	3

1.1.1. Reseña de la empresa	3

1.1.2. Misión y Visión	3

1.1.3. Análisis del Entorno Empresarial	3

1.1.4. Diagnóstico Empresarial	4

1.2. Diagnóstico del Problema y Oportunidad de Innovación	4

1.2.1. Definición del Problema	4

1.2.2. Trazabilidad del Problema (Causas y Consecuencias)	5

1.2.3. Formulación de Objetivos	5

1.3. Modelo de Negocio (Business Model Canvas - Adaptación Lean Canvas)	5

1.4. Alcance de la Solución Informática	6

1.4.1. Alcance del Sistema (Lo que se incluye)	7

1.4.2. Limitaciones del Sistema (Lo que queda fuera de manera explícita)	7

1.4.3. Estado del Arte	8

CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN ÁGIL (SCRUM)	8

2.1. Project Charter y acta de constitución	9

2.2. Gestión del calendario (Diagrama de Gantt) (diagrama gannt en excel, actualizacion en curso)	10

2.3. Organización del equipo: roles, artefactos y eventos	11

2.3.1. Roles en el equipo Scrum	11

2.3.2. Roles en el equipo Scrum de ClickClak	12

2.3.3. Eventos o ceremonias	13

2.3.4. Reglas de gestión del trabajo	13

2.4. Historias de usuario, Project Charter y acta de constitución	13

2.4.1. Product Backlog	25

2.4.2. Distribución del Product Backlog por sprints	26

2.4.3. Definición de Terminado	27

2.4.4. Criterios de priorización y estimación	27

2.5. Seguimiento y control de los sprints	28

2.6. Cierre de la planificación ágil	28

Capítulo III INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO UX	29

3.1. Especificación de Requerimientos de Software (SRS)	29

3.2 wireframes , prototipo	31

3.3. Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) y KPIs del Sistema	31

CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RIESGOS Y ENTORNO TÉCNICO	32

# CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

## 1.1. Análisis del Contexto Empresarial (Visión, Misión, Entorno)

### 1.1.1. Reseña de la empresa

Indra Perú es la subsidiaria local de Indra Sistemas, una multinacional española líder global en tecnología, consultoría y defensa. En el territorio peruano, Indra opera como un socio tecnológico estratégico para grandes empresas de telecomunicaciones, banca, minería, energía y el sector público. La organización cuenta con un equipo multidisciplinario de ingenieros de sistemas, consultores funcionales y técnicos de soporte.

Es fundamental destacar que este proyecto se concibe como una propuesta de mejora interna de carácter netamente académico y profesional, desarrollada por colaboradores y estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Por ende, no constituye un producto comercial para su distribución externa, sino un esfuerzo de innovación interna alineado con las directrices de optimización operativa de la empresa. Toda la información y análisis técnico aquí vertidos se manejan con estricto apego al principio de confidencialidad y con el único propósito de ilustrar oportunidades de optimización corporativa de manera transparente y ética.

### 1.1.2. Misión y Visión

•  Misión: "Ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras y servicios de consultoría de alto valor añadido que transformen los modelos operativos de nuestros clientes, garantizando la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de sus operaciones."

•  Visión: "Consolidarse como la compañía líder en transformación digital y consultoría tecnológica en el mercado peruano, reconocida por su excelencia técnica, la calidad de su talento humano y su compromiso con el desarrollo sostenible."

El desarrollo de la solución ClickClak se alinea directamente con estos principios corporativos, proveyendo eficiencia y trazabilidad operativa para su activo más crítico: el personal de campo deslocalizado.

### 1.1.3. Análisis del Entorno Empresarial

En el dinámico sector de TI en el Perú, el modelo de prestación de servicios ha migrado aceleradamente hacia esquemas deslocalizados, híbridos y remotos. Los consultores y técnicos de campo ya no operan desde oficinas centrales permanentes, sino que se despliegan directamente en las dependencias de múltiples clientes a nivel nacional o ejecutan tareas de soporte en ruta.

Esta deslocalización plantea un desafío regulatorio y operativo de gran escala a través de las siguientes dimensiones:

Regulación Laboral: La legislación laboral peruana exige un registro estricto, auditable y verídico de las horas laboradas, asistencia y puntualidad.

Dispersión Geográfica: El personal técnico opera en zonas con conectividad celular altamente inestable o nula, lo que invalida los sistemas de control tradicionales basados en conectividad cloud continua.

Costos Operativos: La falta de visibilidad en tiempo real sobre la ubicación y disponibilidad del personal genera ineficiencias en la asignación de rutas y atención de incidencias técnicas críticas.

### 1.1.4. Diagnóstico Empresarial

El diagnóstico operativo de Indra Perú revela que, si bien existen sistemas corporativos consolidados para el registro de horas del personal administrativo de oficina (como portales web internos), el personal móvil de campo carece de una herramienta dedicada y adaptada a su realidad operativa en movilidad activa.

Actualmente, el reporte de asistencia y la justificación de incidencias (tales como retrasos por tráfico severo, problemas de acceso en la sede del cliente o fallas imprevistas de hardware) se realizan de manera semi-manual o mediante canales informales de comunicación (mensajería instantánea, correos o llamadas). Este esquema informal introduce graves vulnerabilidades:

Falta de Trazabilidad: RRHH y los supervisores operativos no pueden auditar con certeza la puntualidad ni la ubicación real del colaborador en el momento exacto del marcaje.

Inconsistencia en la Nómina: La reconciliación manual de asistencias e incidencias al final de cada mes genera retrasos y un sobrecosto estimado en nómina del 15% debido a la falta de validación objetiva de horas extras y justificaciones laborales dudosas.

Sobrecarga Administrativa: El personal de recursos humanos invierte valiosas horas de trabajo en auditar manualmente colas de mensajería y correos dispersos para procesar las incidencias de asistencia.

## 1.2. Diagnóstico del Problema y Oportunidad de Innovación

### 1.2.1. Definición del Problema

El problema central se define formalmente como: "Ineficiencia operativa y vulnerabilidad de control debido a la falta de un sistema centralizado, seguro e interactivo para el registro de asistencia, puntualidad y gestión de incidencias laborales del personal deslocalizado de Indra Perú."

Esta problemática central se manifiesta principalmente a través de tres dimensiones críticas identificadas en el análisis operativo de campo:

Vulnerabilidad a fraudes de geolocalización (GPS Spoofing): El uso de aplicaciones maliciosas que alteran las coordenadas geográficas reales de los teléfonos de campo de los técnicos para simular puntualidad física ficticia en las dependencias del cliente.

Imposibilidad de registro sin conexión (Offline-first): La inestabilidad de la red celular móvil en el Perú (especialmente dentro de centros de datos subterráneos o naves industriales lejanas) impide la carga oportuna de marcas, bloqueando la marcación.

Falta de un flujo estandarizado de auditoría de incidencias: Inexistencia de un proceso centralizado que permita reportar, evaluar y aprobar incidencias operativas de manera ágil con flujos de aprobación claros y estados bien definidos.

### 1.2.2. Trazabilidad del Problema (Causas y Consecuencias)

Con la finalidad de plantear un análisis riguroso y transparente para la evaluación del proyecto, se estructuran las causas raíz y consecuencias en la siguiente matriz de trazabilidad:

| Causa Raíz | Consecuencia / Impacto Operativo |
| --- | --- |
| Registro de coordenadas móviles básicas sin validación de firmas ni de autenticidad. | Fraude sistemático por GPS Spoofing, marcajes falsos y suplantación de puntualidad. |
| Dependencia absoluta de conexión continua a Internet para realizar marcaciones en el dispositivo. | Bloqueo operativo total en zonas sin señal, sótanos o zonas rurales de soporte. |
| Flujo informal de justificaciones (mensajería instantánea, capturas, llamadas telefónicas). | Sobrecostos de nómina del 15% por ineficiencias de control y saturación de la carga administrativa en RRHH. |
| Ausencia de autenticación robusta y adaptada a la movilidad de campo activa. | Suplantación de identidad entre técnicos para simular asistencias grupales fraudulentas. |

### 1.2.3. Formulación de Objetivos

Objetivo General:
Diseñar un sistema web y móvil integrado (ClickClak) de control de asistencia, puntualidad y gestión de incidencias que optimice la trazabilidad de la jornada del personal deslocalizado de Indra Perú.

Objetivos Específicos:

Garantizar la veracidad de la identidad del personal mediante la integración de biometría delegada al sistema operativo del smartphone, implementando el estándar de vanguardia WebAuthn para dispositivos Android autorizados.

Mitigar rigurosamente el riesgo de GPS Spoofing mediante el desarrollo de validaciones heurísticas de geolocalización contextualizadas por ruta y servicio en el backend, sustentadas sobre bases de datos espaciales (PostgreSQL + PostGIS).

Asegurar la continuidad del registro bajo cualquier entorno gracias al diseño de una arquitectura robusta offline-first móvil (Vite PWA + Workbox + Dexie.js / IndexedDB) que encole marcajes localmente de forma encriptada y los sincronice automáticamente al restablecer conectividad de datos.

Sistematizar de forma auditable el ciclo de vida de incidencias operativas a través del despliegue de un panel administrativo web (Spring Boot + React) que defina y consolide un flujo formal estructurado (Registrada -> En revisión -> Aprobada/Rechazada -> Cerrada).

## 1.3. Modelo de Negocio (Business Model Canvas - Adaptación Lean Canvas)

Al definirse ClickClak estrictamente como una iniciativa corporativa interna de optimización de procesos para Indra Perú (y no como un producto con fines comerciales independientes), el modelo se representa mediante un Lean Canvas. Esta estructura permite evaluar la viabilidad, ventajas competitivas de desarrollo, ahorro proyectado e impacto sobre los costos de soporte operativo de la compañía.

## 1.4. Alcance de la Solución Informática

### 1.4.1. Alcance del Sistema (Lo que se incluye)

El sistema ClickClak consta de dos componentes tecnológicos principales integrados de manera uniforme mediante servicios web API RESTful desarrollados en Spring Boot:

1. Aplicativo Móvil de Campo (PWA - Progressive Web App):

Compatibilidad: Diseñado específicamente como una aplicación web progresiva altamente optimizada e instalable para dispositivos Android.

Autenticación Biométrica: Implementa el estándar moderno WebAuthn para validar criptográficamente la identidad de los técnicos utilizando sensores biométricos de hardware integrados en su propio dispositivo móvil.

Geolocalización Contextual: Captura segura de coordenadas geográficas basadas en los servicios o clientes asignados en la ruta diaria del técnico.

Operación Offline-First: Permite el registro de marcas e incidencias en áreas sin cobertura de Internet. Las transacciones se encolan de forma segura localmente en el motor IndexedDB utilizando Dexie.js.

Sincronización Inteligente: Uso de Workbox Background Sync para procesar y consolidar la cola de marcas acumuladas al reconectarse de manera transparente.

2. Panel de Gestión Administrativa (Solución Web SPA):

Interfaz de Administración: Diseñado en React + Vite + Tailwind CSS, responsivo para supervisores de equipo y personal de Recursos Humanos.

Módulo de Gestión de Incidencias: Estandarización del flujo operativo de auditoría:

- Registrada → En revisión → Aprobada/Rechazada → Cerrada.

- Permite la carga de evidencias y comentarios formales.

Reportabilidad y KPIs: Dashboards de cumplimiento de turnos, puntualidad, incidencias recurrentes y visualización geográfica con soporte espacial de mapas.

### 1.4.2. Limitaciones del Sistema (Lo que queda fuera de manera explícita)

Con el objetivo de delimitar los criterios de éxito académicos de manera realista frente al jurado del Curso Integrador II, se establecen las siguientes limitaciones del sistema:

Exclusividad de Sistema Operativo: El aplicativo móvil PWA se optimizará únicamente sobre el ecosistema Android debido a restricciones severas y variables del motor WebAuthn en los navegadores WebKit/Safari de iOS.

Exclusión de Aplicación Nativa: No se desarrollarán ejecutables compilados de manera nativa (APK o AAB) ni se gestionará su publicación en la Google Play Store, distribuyéndose bajo el estándar directo de Progressive Web App corporativa.

Detección de Mock Location en Navegador: Dado que los navegadores web por motivos de seguridad no exponen APIs de bajo nivel de Android para verificar si 'Ubicaciones Simuladas' está activo, esta vulnerabilidad se mitiga únicamente mediante validación de coordenadas por heurística de velocidad y geodiferencia lineal en el servidor backend.

Infraestructura de Capa Gratuita: La plataforma operará de forma autoalojada en una máquina virtual de capacidades básicas con la capa gratuita académica de Azure o similar, lo que limita su desempeño ante pruebas de estrés superiores a 50 usuarios concurrentes reales.

Exclusión de Inteligencia Artificial: La validación espacial de marcajes y clasificación preliminar de incidencias se realizará mediante un motor de reglas determinista plano, sin incorporar tecnologías probabilísticas de IA o Machine Learning.

Facturación e Integración de Planillas: El sistema exportará datos consolidados en formatos interoperables planos (CSV/Excel) mas no se integrará directamente vía API con los sistemas internos de finanzas, ERP o contabilidad de nóminas cerrados de Indra Perú.

### 1.4.3. Estado del Arte

La propuesta arquitectónica de ClickClak se apoya en tres grandes pilares del estado del arte tecnológico en ingeniería de software:

Progressive Web Apps (PWAs) y Almacenamiento IndexedDB: Estudios recientes evidencian que el uso coordinado de Service Workers y Workbox provee una experiencia idéntica a las apps nativas en Android, alcanzando un 100% de operatividad en escenarios offline. IndexedDB (usado con el envoltorio Dexie.js) dota a la PWA de una base de datos local no-relacional rápida para manejar colas de marcas transaccionales sin interrupciones.

Estándar de Seguridad Criptográfica WebAuthn: Respaldado por el W3C y la FIDO Alliance, este estándar permite el uso de biometría nativa mediante firmas criptográficas de llave pública/privada. La huella del usuario nunca viaja por la red ni se aloja en servidores remotos, lo que garantiza el estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales peruana (Ley N° 29733).

Análisis Espacial Avanzado del lado del Servidor (PostGIS): La extensión espacial PostgreSQL PostGIS permite realizar cálculos de distancia geodésica lineal y análisis de rutas en el backend con mínima latencia de consulta, superando ampliamente a los tradicionales filtros de geocerca estáticos en movilidad empresarial y detectando anomalías geográficas en marcas rápidamente.

# CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN ÁGIL (SCRUM)

Este capítulo establece la planificación ágil para el desarrollo de ClickClak, sistema web y móvil orientado al control de asistencia, puntualidad y gestión de incidencias del personal deslocalizado de Indra Perú. La planificación organiza el propósito, los interesados, el cronograma, las responsabilidades del equipo, los eventos Scrum y el trabajo requerido en un Product Backlog priorizado. Se propone una ejecución incremental de seis sprints, con entregables verificables al cierre de cada iteración.

## 2.1. Project Charter y acta de constitución

El Project Charter formaliza el inicio del proyecto y concentra la información necesaria para alinear al equipo con el problema, los objetivos, el alcance inicial, los interesados, los entregables y los criterios de éxito. Para ClickClak, este documento funciona como acuerdo de trabajo académico y como referencia para controlar los cambios durante el desarrollo.

Tabla 3. Project Charter del proyecto ClickClak

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | ClickClak: sistema de control de asistencia y gestión de incidencias para el personal deslocalizado de Indra Perú. |
| Fecha de elaboración | Agosto de 2026. |
| Patrocinador académico | Docente del Curso Integrador II Villalta Flores, Claudia Yolanda |
| Product Owner | Marcos Antonio Cieza |
| Scrum Master | Villanueva Fritz Antony |
| Equipo de desarrollo | - Cuadros Gonzales Miguel - Martin Antonio Tapia |
| Propósito | Mejorar la trazabilidad del registro de asistencia y el tratamiento de incidencias del personal de campo mediante una solución accesible desde dispositivos Android, con capacidad de operación sin conexión y sincronización posterior. |
| Problema central | El proceso actual presenta dispersión de registros, baja trazabilidad, dependencia de la conectividad y ausencia de un flujo uniforme para revisar y resolver incidencias de asistencia. |
| Objetivo general | Desarrollar un sistema integrado que permita registrar, validar, consultar y auditar la asistencia y las incidencias laborales del personal deslocalizado. |
| Usuarios principales | Técnicos de campo, supervisores operativos, personal de Recursos Humanos y administradores del sistema. |
| Alcance de alto nivel | PWA para Android, autenticación segura, marcación geolocalizada, cola offline, sincronización, gestión de incidencias, panel administrativo, reportes y exportación CSV/Excel. |
| Fuera de alcance | Aplicación nativa APK/AAB, soporte optimizado para iOS, integración directa con ERP o planillas, reconocimiento biométrico propio e inteligencia artificial. |
| Duración propuesta | trece semanas académicas organizadas en seis sprints. |
| Restricciones | Tiempo académico limitado, infraestructura de capa gratuita, disponibilidad parcial de usuarios clave, conectividad variable y uso de datos empresariales no sensibles. |
| Supuestos | Disponibilidad de dispositivos Android compatibles, acceso autorizado a servicios de geolocalización y participación periódica del Product Owner en revisiones. |
| Riesgos iniciales | Cambios de alcance, incompatibilidades de navegador, pérdida de datos offline, baja precisión GPS, retrasos en validaciones y acceso insuficiente a usuarios de prueba. |
| Entregables | Project Charter, Product Backlog, prototipos, SRS, arquitectura, incrementos por sprint, evidencias de prueba, manual de usuario e informe final. |
| Criterios de éxito | Registro trazable; sincronización sin duplicados; flujo de incidencias auditable; control por roles; cumplimiento de historias prioritarias; evidencia de pruebas funcionales y de usabilidad. |
| Aprobación | Docente / patrocinador: ____________________ Product Owner: ____________________ Fecha: ____/____/2026 |

La aprobación del acta autoriza el inicio de la planificación detallada. Cualquier solicitud que modifique el alcance deberá incorporarse y priorizarse en el Product Backlog por el Product Owner, considerando el tiempo disponible y el valor para los usuarios.

## 2.2. Gestión del calendario (Diagrama de Gantt) (diagrama gannt en excel, actualizacion en curso)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPtg0ie3mzV12hk57GgGWRrcN0wV_R5j7ljxlFTpmU4/edit?usp=sharing

La planificación propone seis sprints de dos semanas. Las actividades de análisis, diseño, construcción y validación se ejecutan de manera incremental; por ello, el cronograma no representa una secuencia rígida, sino una referencia temporal para coordinar entregables, revisiones y dependencias.

Figura 4. Diagrama de Gantt parte 1

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio y Project Charter | ● |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y priorización del backlog | ● | ● |  |  |  |  |
| Sprint 1: acceso, usuarios y seguridad base | ● | ● |  |  |  |  |
| Sprint 2: turnos, rutas y marcación |  |  | ● | ● |  |  |
| Sprint 3: operación offline y sincronización |  |  |  |  | ● | ● |
| Sprint 4: incidencias y aprobaciones |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: paneles, reportes y exportación |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: auditoría, pruebas y estabilización |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica y manuales |  |  |  |  | ● | ● |
| Presentación y cierre académico |  |  |  |  |  |  |

Figura 5. Diagrama de Gantt parte 2

| Actividad | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio y Project Charter |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y priorización del backlog |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: acceso, usuarios y seguridad base |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: turnos, rutas y marcación |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: operación offline y sincronización |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: incidencias y aprobaciones | ● | ● |  |  |  |  |
| Sprint 5: paneles, reportes y exportación |  |  | ● | ● |  |  |
| Sprint 6: auditoría, pruebas y estabilización |  |  |  |  | ● | ● |
| Documentación técnica y manuales | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Presentación y cierre académico |  |  |  |  |  | ● |

## 2.3. Organización del equipo: roles, artefactos y eventos

Scrum organiza el trabajo mediante responsabilidades definidas, eventos con duración limitada y artefactos transparentes. La Guía Scrum establece que el Scrum Team se compone de Product Owner, Scrum Master y Developers; no reconoce subequipos ni jerarquías internas [1]. En ClickClak, esta estructura se adapta al contexto académico sin alterar las responsabilidades esenciales del marco de trabajo.

### 2.3.1. Roles en el equipo Scrum

Cuadro de responsabilidades de los roles Scrum

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Maximiza el valor del producto, define el objetivo del producto, ordena el Product Backlog, aclara criterios de aceptación y valida los incrementos. |
| Scrum Master | Facilita la aplicación de Scrum, promueve la mejora continua, ayuda a eliminar impedimentos y protege el enfoque del equipo. |
| Developers | Planifican el Sprint Backlog, diseñan, construyen, prueban y documentan el incremento; ajustan diariamente su trabajo para alcanzar el Objetivo del Sprint. |
| Interesados | Aportan necesidades y retroalimentación. En ClickClak incluyen personal de campo, supervisores, Recursos Humanos, soporte TI y representante académico. |

### 2.3.2. Roles en el equipo Scrum de ClickClak

La asignación nominal deberá ser confirmada por el equipo antes del inicio del primer sprint. Para evitar atribuir responsabilidades a personas no identificadas, se mantienen campos editables.

Cuadro de organización propuesta del equipo ClickClak

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Marcos Antonio Cieza | Product Owner | Priorizar el backlog, representar a RR. HH. y aceptar o rechazar historias. |
| Villanueva Fritz Antony | Scrum Master | Facilitar ceremonias, registrar impedimentos y acompañar la mejora del proceso. |
| Cuadros Gonzales Miguel | Developer | API REST, seguridad, reglas de negocio, PostGIS y persistencia. Panel web, componentes React, accesibilidad e integración con la API. |
| Martin Antonio Tapia | Developer | Panel web, componentes React, accesibilidad e integración con la API. |

### 2.3.3. Eventos o ceremonias

Cuadro de eventos Scrum del proyecto ClickClak

| Evento | Duración propuesta | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Sprint | 2 semanas | Contenedor de los demás eventos. Produce un incremento utilizable y un resultado verificable. |
| Sprint Planning | Hasta 4 horas | Define por qué el sprint es valioso, qué historias se desarrollarán y cómo se realizará el trabajo. |
| Daily Scrum | 15 minutos | Los Developers inspeccionan el avance hacia el Objetivo del Sprint y ajustan el plan del día. |
| Sprint Review | Hasta 2 horas | Se presenta el incremento, se recoge retroalimentación y se actualiza el Product Backlog. |
| Sprint Retrospective | Hasta 1.5 horas | Se analizan personas, interacciones, procesos y herramientas para acordar mejoras concretas. |
| Refinamiento | Una sesión semanal | Se aclaran historias futuras, criterios de aceptación, dependencias, prioridad y estimación. |

### 2.3.4. Reglas de gestión del trabajo

- Los sprints tendrán una duración fija de 2 semanas y un objetivo explícito.

- Las historias se seleccionarán según prioridad, dependencia y capacidad disponible.

- Una historia no se considerará terminada si no cumple sus criterios de aceptación y la Definición de Terminado.

- Los cambios urgentes se analizarán con el Product Owner; no se incorporarán silenciosamente durante el sprint si ponen en riesgo su objetivo.

- Los impedimentos se registrarán en el Daily Scrum y tendrán responsable y fecha de seguimiento.

- Las evidencias de revisión, prueba y retroalimentación se conservarán en los anexos del informe.

## 2.4. Historias de usuario, Project Charter y acta de constitución

Las historias de usuario expresan necesidades desde la perspectiva de quien obtiene el valor. Se utiliza la estructura “Como [rol], quiero [necesidad], para [beneficio]”. La prioridad se clasifica como alta, media o baja y la estimación utiliza puntos de historia de la serie 1, 2, 3, 5 y 8. Los criterios de aceptación describen condiciones observables y comprobables.

Tabla 4. Historia de usuario 1

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU01 |
| Historia | Como Técnico, quiero registrar mi cuenta y dispositivo autorizado, para acceder de forma controlada al sistema. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 3 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 1 |
| Criterios de aceptación | • El registro exige datos obligatorios. • El dispositivo queda vinculado al usuario. • El sistema informa el resultado de la operación. |

Tabla 5. Historia de usuario 2

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU02 |
| Historia | Como Usuario, quiero iniciar y cerrar sesión de manera segura, para proteger mi información y utilizar mis funciones. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 3 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 1 |
| Criterios de aceptación | • Las credenciales válidas permiten el acceso. • Los intentos inválidos muestran un mensaje controlado. • El cierre invalida la sesión activa. |

Tabla 6. Historia de usuario 3

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU03 |
| Historia | Como Usuario, quiero recuperar el acceso a mi cuenta, para restablecer mis credenciales sin intervención manual. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 3 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 1 |
| Criterios de aceptación | • Se verifica la identidad por un canal autorizado. • El enlace o código tiene vigencia limitada. • La nueva clave cumple la política definida. |

Tabla 7. Historia de usuario 4

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU04 |
| Historia | Como Administrador, quiero gestionar usuarios y roles, para controlar los permisos de acceso. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 1 |
| Criterios de aceptación | • Permite crear, editar, activar y desactivar usuarios. • Los permisos dependen del rol. • Las operaciones quedan registradas. |

Tabla 8. Historia de usuario 5

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU05 |
| Historia | Como Usuario, quiero autorizar autenticación mediante WebAuthn, para confirmar el uso de una credencial segura del dispositivo. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 1 |
| Criterios de aceptación | • Permite registrar una credencial compatible. • La autenticación válida concede acceso. • El sistema contempla una alternativa controlada si no hay compatibilidad. |

Tabla 9. Historia de usuario 6

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU06 |
| Historia | Como Supervisor, quiero registrar sedes, servicios y zonas autorizadas, para configurar los lugares donde se realizará el trabajo. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | • Permite guardar ubicación y radio autorizado. • Valida campos obligatorios y coordenadas. • Solo usuarios autorizados pueden modificar la configuración. |

Tabla 10. Historia de usuario 7

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU07 |
| Historia | Como Supervisor, quiero crear turnos y horarios, para asignar jornadas al personal de campo. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | • Permite definir inicio, fin y tolerancia. • Evita horarios inválidos. • Los cambios quedan disponibles para consulta. |

Tabla 11. Historia de usuario 8

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU08 |
| Historia | Como Supervisor, quiero asignar técnicos a servicios y rutas, para organizar la cobertura diaria. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | • Una asignación incluye técnico, fecha, sede y turno. • Detecta conflictos básicos de horario. • El técnico puede consultar su asignación. |

Tabla 12. Historia de usuario 9

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU09 |
| Historia | Como Técnico, quiero consultar mi agenda de trabajo, para conocer las sedes, turnos y servicios asignados. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 3 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | • Muestra asignaciones vigentes por fecha. • Incluye sede, horario y estado. • La consulta funciona con la última información sincronizada. |

Tabla 13. Historia de usuario 10

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU10 |
| Historia | Como Técnico, quiero registrar mi ingreso con fecha, hora y ubicación, para acreditar el inicio de mi jornada. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | • Captura fecha y hora controladas. • Solicita ubicación y precisión disponible. • Asocia la marca con turno y servicio. • Muestra confirmación o estado pendiente. |

Tabla 14. Historia de usuario 11

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU11 |
| Historia | Como Técnico, quiero registrar mi salida, para acreditar el cierre de mi jornada. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | • Relaciona la salida con el ingreso correspondiente. • Evita duplicados inmediatos. • Informa si la marca requiere revisión. |

Tabla 15. Historia de usuario 12

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU12 |
| Historia | Como Sistema, quiero evaluar coherencia geográfica y temporal, para identificar marcaciones anómalas para revisión. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | • Compara ubicación, horario, precisión y ruta asignada. • Genera alertas sin eliminar evidencia. • Registra la regla que originó la alerta. |

Tabla 16. Historia de usuario 13

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU13 |
| Historia | Como Técnico, quiero realizar una marcación sin conexión, para continuar el registro cuando no exista Internet. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | • Guarda la transacción localmente con identificador único. • Indica que está pendiente de sincronización. • Conserva los datos al cerrar y reabrir la PWA. |

Tabla 17. Historia de usuario 14

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU14 |
| Historia | Como Sistema, quiero sincronizar automáticamente la cola local, para enviar las marcaciones cuando regrese la conectividad. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | • Reintenta al recuperar conexión. • No duplica operaciones ya recibidas. • Actualiza el estado local según la respuesta del servidor. |

Tabla 18. Historia de usuario 15

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU15 |
| Historia | Como Técnico, quiero visualizar el estado de sincronización, para saber qué registros están pendientes, enviados o rechazados. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 3 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | • Muestra estado por operación. • Permite reintentar fallos recuperables. • Explica de forma comprensible los rechazos. |

Tabla 19. Historia de usuario 16

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU16 |
| Historia | Como Sistema, quiero proteger los datos temporales almacenados, para reducir el riesgo de exposición en el dispositivo. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | • Minimiza los datos almacenados. • Restringe el acceso desde la aplicación. • Elimina la cola confirmada según la política establecida. |

Tabla 20. Historia de usuario 17

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU17 |
| Historia | Como Administrador, quiero resolver conflictos de sincronización, para conservar un registro consistente y auditable. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | • Lista conflictos con su evidencia. • Permite decidir sin borrar el registro original. • Registra usuario, fecha y decisión. |

Tabla 21. Historia de usuario 18

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU18 |
| Historia | Como Técnico, quiero registrar una incidencia de asistencia, para justificar retrasos, ausencia o problemas operativos. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | • Solicita tipo, descripción y fecha relacionada. • Genera un código de seguimiento. • Asigna estado Registrada. |

Tabla 22. Historia de usuario 19

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU19 |
| Historia | Como Técnico, quiero adjuntar evidencia a una incidencia, para sustentar la situación reportada. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | • Acepta formatos y tamaños autorizados. • Valida archivos antes de enviarlos. • Asocia la evidencia con la incidencia correcta. |

Tabla 23. Historia de usuario 20

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU20 |
| Historia | Como Supervisor, quiero revisar incidencias de mi equipo, para evaluar oportunamente cada solicitud. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | • Filtra incidencias por estado y trabajador. • Muestra datos y evidencias relacionadas. • Restringe la revisión al ámbito autorizado. |

Tabla 24. Historia de usuario 21

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU21 |
| Historia | Como Supervisor, quiero aprobar, observar o rechazar una incidencia, para formalizar la decisión y sus motivos. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | • Exige comentario cuando se observa o rechaza. • Actualiza el estado según el flujo. • Registra responsable y fecha de decisión. |

Tabla 25. Historia de usuario 22

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU22 |
| Historia | Como Técnico, quiero consultar el seguimiento de mis incidencias, para conocer su estado y respuesta. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 3 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | • Muestra la línea de tiempo de estados. • Presenta comentarios autorizados. • Notifica cambios relevantes. |

Tabla 26. Historia de usuario 23

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU23 |
| Historia | Como Recursos Humanos, quiero cerrar incidencias resueltas, para consolidar el resultado para control administrativo. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 3 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | • Solo permite cerrar casos previamente aprobados o rechazados. • Registra el resultado final. • El historial permanece disponible. |

Tabla 27. Historia de usuario 24

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU24 |
| Historia | Como Recursos Humanos, quiero consultar un panel de asistencia, para supervisar puntualidad, ausencias e incidencias. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | • Presenta indicadores con periodo seleccionable. • Permite filtrar por equipo, sede y estado. • Los totales coinciden con los registros de detalle. |

Tabla 28. Historia de usuario 25

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU25 |
| Historia | Como Supervisor, quiero visualizar marcaciones en un mapa, para revisar su correspondencia con sedes y rutas. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | • Representa coordenadas y sedes autorizadas. • Diferencia marcas normales y observadas. • Respeta los permisos de visualización. |

Tabla 29. Historia de usuario 26

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU26 |
| Historia | Como Recursos Humanos, quiero generar reportes de asistencia, para analizar el cumplimiento de jornadas. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | • Permite seleccionar rango y filtros. • Incluye horas, tardanzas, ausencias e incidencias. • El reporte mantiene trazabilidad al registro fuente. |

Tabla 30. Historia de usuario 27

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU27 |
| Historia | Como Recursos Humanos, quiero exportar información a CSV o Excel, para utilizar los datos en procesos administrativos. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 3 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | • Exporta únicamente los datos filtrados. • Incluye encabezados y formatos consistentes. • La operación queda registrada. |

Tabla 31. Historia de usuario 28

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU28 |
| Historia | Como Administrador, quiero consultar una bitácora de auditoría, para rastrear acciones relevantes del sistema. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 6 |
| Criterios de aceptación | • Registra actor, acción, fecha y resultado. • Impide que usuarios comunes alteren la bitácora. • Permite filtros para investigación. |

Tabla 32. Historia de usuario 29

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU29 |
| Historia | Como Administrador, quiero configurar parámetros operativos, para adaptar tolerancias y reglas sin modificar código. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 6 |
| Criterios de aceptación | • Permite modificar valores autorizados. • Valida rangos y registra cambios. • Aplica permisos y control de versiones básico. |

Tabla 33. Historia de usuario 30

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | HU30 |
| Historia | Como Usuario, quiero recibir mensajes claros y usar una interfaz accesible, para completar mis tareas con menos errores. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 5 puntos de historia |
| Sprint asignado | Sprint 6 |
| Criterios de aceptación | • Las acciones críticas solicitan confirmación. • Los errores indican cómo corregir el problema. • La interfaz es responsiva y navegable por teclado en el panel web. |

### 2.4.1. Product Backlog

El Product Backlog consolida las historias de usuario y permite ordenar la construcción por valor, dependencia y riesgo. Las historias vinculadas con acceso, marcación, operación sin conexión e incidencias se atienden primero; los reportes, la auditoría y la configuración avanzada se desarrollan después de contar con el flujo operativo básico.

Tabla 34. Product Backlog del sistema ClickClak

| ID | Descripción resumida | Rol | Prioridad | Pts. | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Registrar mi cuenta y dispositivo autorizado | Técnico | Alta | 3 | Sprint 1 | Propuesto |
| HU02 | Iniciar y cerrar sesión de manera segura | Usuario | Alta | 3 | Sprint 1 | Propuesto |
| HU03 | Recuperar el acceso a mi cuenta | Usuario | Media | 3 | Sprint 1 | Propuesto |
| HU04 | Gestionar usuarios y roles | Administrador | Alta | 5 | Sprint 1 | Propuesto |
| HU05 | Autorizar autenticación mediante WebAuthn | Usuario | Alta | 5 | Sprint 1 | Propuesto |
| HU06 | Registrar sedes, servicios y zonas autorizadas | Supervisor | Alta | 5 | Sprint 2 | Propuesto |
| HU07 | Crear turnos y horarios | Supervisor | Alta | 5 | Sprint 2 | Propuesto |
| HU08 | Asignar técnicos a servicios y rutas | Supervisor | Alta | 5 | Sprint 2 | Propuesto |
| HU09 | Consultar mi agenda de trabajo | Técnico | Alta | 3 | Sprint 2 | Propuesto |
| HU10 | Registrar mi ingreso con fecha, hora y ubicación | Técnico | Alta | 8 | Sprint 2 | Propuesto |
| HU11 | Registrar mi salida | Técnico | Alta | 5 | Sprint 2 | Propuesto |
| HU12 | Evaluar coherencia geográfica y temporal | Sistema | Alta | 8 | Sprint 2 | Propuesto |
| HU13 | Realizar una marcación sin conexión | Técnico | Alta | 8 | Sprint 3 | Propuesto |
| HU14 | Sincronizar automáticamente la cola local | Sistema | Alta | 8 | Sprint 3 | Propuesto |
| HU15 | Visualizar el estado de sincronización | Técnico | Alta | 3 | Sprint 3 | Propuesto |
| HU16 | Proteger los datos temporales almacenados | Sistema | Alta | 5 | Sprint 3 | Propuesto |
| HU17 | Resolver conflictos de sincronización | Administrador | Media | 5 | Sprint 3 | Propuesto |
| HU18 | Registrar una incidencia de asistencia | Técnico | Alta | 5 | Sprint 4 | Propuesto |
| HU19 | Adjuntar evidencia a una incidencia | Técnico | Alta | 5 | Sprint 4 | Propuesto |
| HU20 | Revisar incidencias de mi equipo | Supervisor | Alta | 5 | Sprint 4 | Propuesto |
| HU21 | Aprobar, observar o rechazar una incidencia | Supervisor | Alta | 5 | Sprint 4 | Propuesto |
| HU22 | Consultar el seguimiento de mis incidencias | Técnico | Media | 3 | Sprint 4 | Propuesto |
| HU23 | Cerrar incidencias resueltas | Recursos Humanos | Alta | 3 | Sprint 4 | Propuesto |
| HU24 | Consultar un panel de asistencia | Recursos Humanos | Alta | 8 | Sprint 5 | Propuesto |
| HU25 | Visualizar marcaciones en un mapa | Supervisor | Media | 5 | Sprint 5 | Propuesto |
| HU26 | Generar reportes de asistencia | Recursos Humanos | Alta | 5 | Sprint 5 | Propuesto |
| HU27 | Exportar información a CSV o Excel | Recursos Humanos | Alta | 3 | Sprint 5 | Propuesto |
| HU28 | Consultar una bitácora de auditoría | Administrador | Alta | 5 | Sprint 6 | Propuesto |
| HU29 | Configurar parámetros operativos | Administrador | Media | 5 | Sprint 6 | Propuesto |
| HU30 | Recibir mensajes claros y usar una interfaz accesible | Usuario | Media | 5 | Sprint 6 | Propuesto |

### 2.4.2. Distribución del Product Backlog por sprints

La distribución mantiene una secuencia de valor: primero se habilita el acceso; luego la marcación; posteriormente la continuidad offline, la gestión de incidencias, la supervisión y, finalmente, la auditoría y estabilización.

Tabla 35. Historias de usuario correspondientes al Sprint 1

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecer acceso seguro y administración básica de usuarios. | HU01–HU05 | 19 |

Tabla 36. Historias de usuario correspondientes al Sprint 2

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Configurar la operación y registrar asistencia geolocalizada. | HU06–HU12 | 39 |

Tabla 37. Historias de usuario correspondientes al Sprint 3

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Garantizar continuidad offline y sincronización confiable. | HU13–HU17 | 29 |

Tabla 38. Historias de usuario correspondientes al Sprint 4

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Implementar el ciclo completo de gestión de incidencias. | HU18–HU23 | 26 |

Tabla 39. Historias de usuario correspondientes al Sprint 5

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Brindar paneles, consulta espacial, reportes y exportación. | HU24–HU27 | 21 |

Tabla 40. Historias de usuario correspondientes al Sprint 6

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Completar auditoría, configuración, accesibilidad y estabilización. | HU28–HU30 | 15 |

### 2.4.3. Definición de Terminado

Una historia se considera terminada únicamente cuando cumple todas las condiciones siguientes:

- Código implementado e integrado en la rama acordada.

- Criterios de aceptación verificados y evidenciados.

- Pruebas unitarias o funcionales ejecutadas sin defectos críticos abiertos.

- Validaciones de seguridad y permisos aplicadas según el rol.

- Interfaz revisada en resolución móvil o web, según corresponda.

- Documentación técnica y funcional actualizada.

- Demostración aceptada durante la Sprint Review por el Product Owner.

### 2.4.4. Criterios de priorización y estimación

La prioridad considera valor para el usuario, dependencia técnica, reducción de riesgo y cumplimiento del flujo mínimo viable. La estimación mediante puntos de historia representa esfuerzo relativo, complejidad e incertidumbre; no equivale directamente a horas. Las historias de ocho puntos deberán revisarse durante el refinamiento y dividirse si el equipo determina que no pueden completarse dentro de un sprint.

Cuadro de escala de estimación de historias

| Puntos | Interpretación | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cambio mínimo y conocido | Ajuste de texto o parámetro simple. |
| 2 | Trabajo pequeño | Validación o consulta sencilla. |
| 3 | Complejidad baja | Formulario o flujo corto. |
| 5 | Complejidad media | Módulo con reglas e integración. |
| 8 | Complejidad alta | Función crítica con persistencia, seguridad o sincronización. |

## 2.5. Sprint planning

2.5.1 Sprint 1

Daily

| Daily sprint1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Sprint | Roles participantes | Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? | ¿He tenido algún tipo de problema durante el desarrollo o si tengo algún problema? |
| 11/08/26 | 1 | DEV1 | Miguel | Levantamiento de información para AS-IS. | Finalizar diagnóstico AS-IS. | Ninguno. |
| 12/08/26 | 1 | PO, SM | Marcos, Antony | Revisión de opciones para control de tareas. | Seleccionar Jira y crear el entorno base. | Demora en asignación de permisos iniciales. |
| 13/08/26 | 1 | PO | Marcos | Crear entorno Jira. | Redactar bases del Project Charter. | Ninguno. |
| 14/08/26 | 1 | SM | Antony | Estructurar Project Charter. | Definir formalmente los roles Scrum en equipo. | Dudas sobre las responsabilidades exactas de los roles |
| 15/08/26 | 1 | DEV2 | Martin | Revisión de roles. | Construir el calendario Gantt en Excel. | Ninguno. |

# Capítulo III INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO UX

Al ser un proyecto ágil bajo Scrum, el SRS (Software Requirements Specification) documenta las capacidades generales del sistema que nacen de las Historias de Usuario ya definidas.

### 3.1. Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

El sistema ClickClak ha sido diseñado para operar en un entorno de alta movilidad y baja conectividad. Por ello, los requerimientos se dividen en funcionales (lo que el sistema debe hacer) y no funcionales (cómo debe comportarse a nivel de rendimiento, seguridad y arquitectura).

Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión de Identidad y Acceso | El sistema debe permitir el inicio de sesión del personal técnico y administrativo, utilizando el estándar WebAuthn para validación biométrica en dispositivos Android autorizados. |
| RF-02 | Registro de Asistencia Geolocalizado | La aplicación móvil debe capturar la fecha, hora y ubicación exacta (coordenadas) del técnico al momento de marcar el ingreso y salida, vinculándolo al servicio asignado. |
| RF-03 | Operación Offline-First | El sistema móvil debe permitir el encolamiento local de marcaciones mediante IndexedDB y Dexie.js cuando el dispositivo no cuente con conexión a Internet. |
| RF-04 | Sincronización Automática | La aplicación (PWA) debe sincronizar automáticamente los registros almacenados localmente hacia el servidor backend tan pronto se detecte conectividad, evitando duplicidad de datos. |
| RF-05 | Validación Espacial (Backend) | El servidor debe utilizar heurísticas espaciales (mediante PostGIS) para validar la coherencia geográfica de las marcaciones y alertar sobre posibles fraudes por "GPS Spoofing". |
| RF-06 | Gestión de Incidencias | El sistema debe permitir al personal técnico registrar incidencias (retrasos, fallas) adjuntando evidencia, y permitir a los supervisores aprobar, observar o rechazar dichas solicitudes. |
| RF-07 | Módulo Administrativo y Reportes | El panel web debe proveer tableros de control para consultar el estado de asistencia, visualizar métricas en mapas geográficos y exportar reportes en formatos CSV/Excel. |

Requerimientos No Funcionales (RNF)

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Compatibilidad | La aplicación de campo debe desplegarse como una Progressive Web App (PWA) optimizada exclusivamente para el sistema operativo Android. |
| RNF-02 | Seguridad | Las comunicaciones deben estar cifradas y la huella biométrica del usuario nunca debe viajar por la red ni almacenarse en servidores de la empresa (cumplimiento Ley N° 29733). |
| RNF-03 | Rendimiento | El tiempo de respuesta de la API REST para procesar una marcación en condiciones normales de conectividad debe ser inferior a 2 segundos. |
| RNF-04 | Arquitectura | El backend debe desarrollarse en Java con Spring Boot, utilizando PostgreSQL como motor principal de base de datos relacional y PostGIS para los datos espaciales. |

### 3.2 wireframes , prototipo

### 3.3. Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) y KPIs del Sistema

Para garantizar que el sistema ClickClak cumple con el objetivo de optimizar la trazabilidad y reducir los costos operativos en Indra Perú, se definen Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) orientados tanto al uso del software como al impacto en el negocio.

KPIs Tecnológicos y Operativos:

- Tiempo promedio de marcación: El registro de asistencia por parte del usuario debe procesarse en un tiempo inferior a 2 segundos (desde el clic hasta la confirmación visual).

- Tasa de sincronización offline exitosa: El 100% de los registros encolados localmente en los dispositivos sin conexión deben sincronizarse automáticamente con el servidor sin pérdida de datos ni duplicados al recuperar la red.

- Disponibilidad del Sistema (Uptime): Los servicios alojados en la máquina virtual (Backend y Base de Datos) deben asegurar un uptime mínimo del 99.5% mensual.

KPIs de Impacto de Negocio (ROI Indirecto):

- Reducción de sobrecostos de nómina: Disminuir en un 15% los sobrecostos generados por horas ficticias o justificaciones laborales fraudulentas mediante la mitigación de GPS Spoofing.

- Eficiencia administrativa: Reducir en un 40% el tiempo que invierte el equipo de Recursos Humanos verificando de manera manual las justificaciones de asistencia.

#### 3.3.1. SLA (Service Level Agreement)

Al ser una solución de uso interno corporativo (Intranet/PWA), el Acuerdo de Nivel de Servicio rige la relación entre el equipo de soporte técnico (TI) y los usuarios operativos (Técnicos de campo y RRHH).

Horario de Soporte: Lunes a Sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. (Horario central de despliegue de campo).

Tiempos de Respuesta y Resolución por Severidad:

| Nivel de Severidad | Descripción del Incidente | Tiempo de Respuesta (Max) | Tiempo de Resolución (Max) |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico (P1) | Caída total del servidor, inoperatividad de la base de datos PostgreSQL, o fallo generalizado en el acceso biométrico WebAuthn que bloquea a todos los usuarios. | 30 minutos | 4 horas |
| Alto (P2) | Fallas intermitentes en la API de sincronización (Workbox no logra enviar la cola offline) o imposibilidad de registrar incidencias desde la PWA en múltiples dispositivos. | 1 hora | 8 horas |
| Medio (P3) | Lentitud en la carga del panel administrativo web, errores en la exportación de reportes CSV/Excel, o fallos en el mapa de geolocalización de un usuario específico. | 4 horas | 24 horas |
| Bajo (P4) | Consultas de uso, dudas sobre el estado de una incidencia particular, solicitudes de creación de nuevos horarios/turnos en el sistema. | 8 horas | 48 horas |

Condiciones de Mantenimiento: Las actualizaciones del servidor y la base de datos se realizarán en ventanas de mantenimiento programadas fuera del horario laboral (ej. domingos de 02:00 a.m. a 04:00 a.m.) para no afectar la sincronización de las Progressive Web Apps.

# CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RIESGOS Y ENTORNO TÉCNICO

En este capítulo se desarrollan los aspectos relacionados con la gestión de riesgos y la configuración del entorno tecnológico requerido para la implementación del sistema ClickClak. La gestión de riesgos permite anticipar situaciones que podrían afectar el desarrollo, funcionamiento o disponibilidad de la solución, mientras que la definición del stack tecnológico establece las herramientas, lenguajes, frameworks y servicios necesarios para construir el sistema de manera organizada, segura y sostenible.

ClickClak ha sido planteado como una solución web y móvil orientada al control de asistencia, puntualidad y gestión de incidencias del personal deslocalizado de Indra Perú. Su diseño contempla mecanismos de autenticación, geolocalización, operación sin conexión y sincronización posterior de información, por lo que resulta necesario considerar tanto los posibles riesgos técnicos como la adecuada selección de tecnologías para garantizar su funcionamiento.

4.1. Plan de Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos constituye un proceso importante dentro del desarrollo de un proyecto de software, debido a que permite reconocer de manera anticipada aquellos acontecimientos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Un riesgo puede entenderse como una situación incierta que, en caso de ocurrir, puede producir consecuencias negativas sobre el tiempo de desarrollo, los costos, la seguridad, la calidad del producto o la continuidad del servicio.

En un proyecto tecnológico como ClickClak, los riesgos no se encuentran únicamente relacionados con la programación del sistema. También pueden originarse por problemas de infraestructura, fallas de conectividad, errores de configuración, cambios en los requerimientos, vulnerabilidades de seguridad, pérdida de información o dificultades durante la integración de los diferentes componentes tecnológicos.

Por este motivo, el plan de gestión de riesgos permite establecer un proceso ordenado compuesto principalmente por la identificación, evaluación, respuesta y control de los riesgos. De esta manera, el equipo de desarrollo puede tomar decisiones preventivas antes de que una situación llegue a comprometer significativamente el proyecto.

4.1.1. Identificación de riesgos

La identificación de riesgos consiste en determinar qué situaciones podrían presentarse durante el desarrollo o funcionamiento del sistema y analizar las posibles causas que podrían originarlas. Esta etapa busca obtener una visión anticipada de los problemas que podrían afectar al proyecto.

Para realizar una identificación adecuada es necesario analizar las características del sistema, los requerimientos funcionales, la arquitectura tecnológica y las condiciones bajo las cuales será utilizado. En el caso de ClickClak, uno de los aspectos más importantes es que el sistema será utilizado por personal que trabaja de manera deslocalizada y que puede encontrarse en zonas con conectividad limitada o inexistente. El propio alcance del proyecto contempla una arquitectura offline-first, en la que los registros pueden almacenarse temporalmente en el dispositivo y posteriormente sincronizarse cuando se restablezca la conexión.

Esta característica genera riesgos relacionados con la correcta sincronización de la información, la duplicidad de registros, la pérdida de datos almacenados localmente o los conflictos entre la información del dispositivo y la información del servidor.

Asimismo, otro riesgo importante se encuentra relacionado con la autenticidad de la ubicación del trabajador. El proyecto busca reducir la posibilidad de manipulación de coordenadas mediante validaciones realizadas desde el servidor. Sin embargo, debido a las restricciones de los navegadores para detectar directamente las ubicaciones simuladas de Android, el sistema dependerá de validaciones heurísticas basadas en coordenadas, velocidad y distancia geográfica.

También deben considerarse los riesgos relacionados con la seguridad de la información. ClickClak manejará datos vinculados con la identidad de los usuarios, horarios de asistencia, ubicación geográfica e incidencias laborales. Por esta razón, una configuración incorrecta de los mecanismos de autenticación o control de acceso podría generar accesos no autorizados o exposición de información.

A nivel del proyecto también pueden identificarse riesgos asociados con retrasos en el desarrollo, cambios en los requerimientos, desconocimiento de determinadas tecnologías por parte del equipo o dificultades durante la integración de los componentes frontend, backend, base de datos y servicios de infraestructura.

La identificación de estos riesgos permite posteriormente clasificarlos y establecer estrategias específicas para reducir su impacto.

| ID | Riesgo | Descripción | Causa | Área afectada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidad de la infraestructura Cloud | El sistema podría presentar interrupciones o baja disponibilidad, impidiendo temporalmente el acceso de los usuarios. | Fallas del servidor, mantenimiento o limitaciones del proveedor cloud. | Disponibilidad del sistema |
| R2 | Vulnerabilidad de seguridad | Podrían producirse accesos no autorizados a información relacionada con usuarios, asistencias e incidencias. | Configuración incorrecta de autenticación, permisos o servicios backend. | Seguridad de la información |
| R3 | Manipulación de ubicación mediante GPS Spoofing | Un usuario podría intentar registrar su asistencia utilizando coordenadas falsas. | Uso de aplicaciones o mecanismos que alteren la ubicación real del dispositivo. | Control de asistencia |
| R4 | Fallas en la sincronización offline | Los registros realizados sin conexión podrían no sincronizarse correctamente o podrían generarse registros duplicados. | Problemas de conectividad, errores de sincronización o interrupciones durante el envío de información. | Registro de asistencia |
| R5 | Pérdida de información almacenada localmente | Los registros pendientes guardados en el dispositivo podrían perderse antes de ser enviados al servidor. | Eliminación de datos del navegador, errores en IndexedDB o cierre inesperado de la aplicación. | Integridad de datos |
| R6 | Problemas de compatibilidad con WebAuthn | Determinados dispositivos o navegadores podrían presentar dificultades durante la autenticación biométrica. | Diferencias entre versiones de Android, navegadores o hardware disponible. | Autenticación |
| R7 | Baja adopción del sistema | Algunos trabajadores podrían mostrar dificultad o resistencia al utilizar la nueva plataforma. | Interfaz poco intuitiva, falta de capacitación o resistencia al cambio. | Uso del sistema |
| R8 | Retrasos en el desarrollo | Las funcionalidades planificadas podrían no completarse dentro del cronograma establecido. | Mala distribución de tareas, dificultades técnicas o estimaciones incorrectas. | Cronograma |
| R9 | Desalineación entre requerimientos y desarrollo | Las funcionalidades implementadas podrían no responder completamente a las necesidades identificadas. | Falta de validación continua de los requerimientos. | Calidad del producto |
| R10 | Fallas de integración entre frontend y backend | La PWA o el panel web podrían presentar errores al comunicarse con los servicios del backend. | Incompatibilidades en las APIs REST, formatos de datos o configuraciones. | Integración del sistema |
| R11 | Errores en la gestión de incidencias | Una incidencia podría cambiar incorrectamente de estado o no completar el flujo de aprobación establecido. | Errores en reglas de negocio o validaciones insuficientes. | Gestión de incidencias |
| R12 | Limitaciones de rendimiento de la infraestructura | El sistema podría presentar lentitud cuando aumente la cantidad de usuarios concurrentes. | Recursos limitados de la infraestructura cloud académica o gratuita. | Rendimiento |
| R13 | Cambios en los requerimientos | Durante el desarrollo podrían solicitarse nuevas funcionalidades o modificaciones del alcance. | Nuevas necesidades identificadas por los usuarios o responsables del proyecto. | Alcance y cronograma |
| R14 | Exposición de datos personales y ubicación | Información sensible de los trabajadores podría quedar expuesta o ser utilizada de manera indebida. | Controles de acceso insuficientes, mala configuración o vulnerabilidades. | Privacidad y seguridad |
| R15 | Falta de experiencia con las tecnologías utilizadas | El equipo podría encontrar dificultades al implementar componentes específicos del stack tecnológico. | Experiencia limitada con WebAuthn, PWA, Workbox, PostGIS u otras tecnologías. | Desarrollo |

4.1.2. Evaluación de riesgos

Después de identificar los riesgos es necesario determinar qué tan importantes son para el proyecto. Para ello se realiza una evaluación considerando principalmente dos factores: la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría cada riesgo en caso de materializarse.

La probabilidad representa la posibilidad de que un determinado evento ocurra durante el desarrollo o funcionamiento del sistema. El impacto representa el nivel de afectación que dicho acontecimiento podría ocasionar sobre el proyecto.

Para facilitar el análisis puede utilizarse una escala numérica, por ejemplo, de 1 a 5, donde los valores menores representan una menor probabilidad o impacto y los valores superiores representan una mayor posibilidad de ocurrencia o una consecuencia más significativa.

El nivel de riesgo puede obtenerse mediante la relación:

Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto

A partir del resultado obtenido, los riesgos pueden clasificarse en diferentes niveles de prioridad, tales como bajo, medio, alto o crítico. Esta clasificación permite que el equipo concentre sus esfuerzos principalmente en aquellas situaciones que podrían generar mayores consecuencias.

Por ejemplo, una interrupción temporal de un servicio secundario podría tener una clasificación media, mientras que una pérdida de registros de asistencia o una vulnerabilidad que permita modificar información sensible podría alcanzar una clasificación alta o crítica debido a las consecuencias que generaría para el sistema.

Dentro de ClickClak, los riesgos relacionados con la seguridad, la integridad de los registros de asistencia, la sincronización de información y la disponibilidad del sistema requieren especial atención, debido a que estos elementos forman parte del funcionamiento principal de la solución.

| Resultado | Nivel |
| --- | --- |
| 1 – 4 | Bajo |
| 5 – 9 | Medio |
| 10 – 15 | Alto |
| 16 – 25 | Crítico |

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Resultado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidad de infraestructura Cloud | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R2 | Vulnerabilidad de seguridad | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R3 | Manipulación de ubicación mediante GPS Spoofing | 4 | 5 | 20 | Crítico |
| R4 | Fallas en la sincronización offline | 4 | 5 | 20 | Crítico |
| R5 | Pérdida de información almacenada localmente | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R6 | Problemas de compatibilidad con WebAuthn | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R7 | Baja adopción del sistema | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R8 | Retrasos en el desarrollo | 4 | 3 | 12 | Alto |
| R9 | Desalineación entre requerimientos y desarrollo | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R10 | Fallas de integración frontend-backend | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R11 | Errores en la gestión de incidencias | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R12 | Limitaciones de rendimiento | 3 | 3 | 9 | Medio |
| R13 | Cambios en los requerimientos | 4 | 3 | 12 | Alto |
| R14 | Exposición de datos personales y ubicación | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R15 | Falta de experiencia con las tecnologías | 3 | 3 | 9 | Medio |

4.1.3. Respuesta ante los riesgos

Una vez identificado y evaluado cada riesgo, se debe definir la estrategia que será aplicada en caso de que exista una alta posibilidad de que ocurra o que sus consecuencias sean significativas.

Las principales estrategias de respuesta pueden ser evitar, mitigar, transferir o aceptar un riesgo.

Evitar un riesgo significa modificar algún componente, proceso o decisión del proyecto con la finalidad de eliminar la situación que podría originarlo.

Mitigar un riesgo consiste en implementar acciones que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o disminuir las consecuencias en caso de que llegue a presentarse.

Transferir un riesgo implica trasladar parte de la responsabilidad hacia un tercero, generalmente mediante el uso de proveedores externos, servicios especializados o plataformas que asumen determinadas responsabilidades operativas.

Finalmente, aceptar un riesgo significa reconocer que determinada situación podría presentarse, pero que debido a su bajo impacto, costo de mitigación o limitaciones propias del proyecto se decide mantenerla bajo observación.

En ClickClak, gran parte de los riesgos técnicos puede ser tratada mediante estrategias de mitigación. Por ejemplo, ante una posible interrupción de la conexión a Internet, el sistema contempla un mecanismo offline-first que permite almacenar temporalmente los registros utilizando IndexedDB y posteriormente sincronizarlos mediante Workbox cuando la conectividad se encuentre nuevamente disponible.

En relación con los riesgos de autenticación, la propuesta considera el uso de WebAuthn para utilizar mecanismos biométricos disponibles en los dispositivos Android autorizados. Este mecanismo permite reforzar la validación de identidad sin almacenar directamente las características biométricas de los usuarios en el servidor.

Por otro lado, algunos riesgos pueden ser aceptados debido a las propias limitaciones establecidas en el alcance académico del proyecto. Por ejemplo, la solución se encuentra optimizada principalmente para dispositivos Android y no contempla el desarrollo de aplicaciones nativas APK o AAB. Estas restricciones deben ser documentadas para evitar que posteriormente sean interpretadas como fallas del sistema.

| ID | Riesgo | Respuesta | Acción propuesta | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidad de infraestructura Cloud | Mitigar | Implementar monitoreo del servidor, respaldos periódicos y procedimientos de recuperación del servicio. | Reduce el tiempo de interrupción y facilita la continuidad del sistema. |
| R2 | Vulnerabilidad de seguridad | Mitigar | Aplicar autenticación robusta, control de acceso por roles, cifrado de comunicaciones y revisión de registros de acceso. | Disminuye el riesgo de acceso no autorizado. |
| R3 | Manipulación mediante GPS Spoofing | Mitigar | Validar coordenadas desde el backend considerando distancia, tiempo, velocidad y ubicación esperada utilizando PostGIS. | Permite identificar ubicaciones geográficas anómalas o poco razonables. |
| R4 | Fallas en la sincronización offline | Mitigar | Implementar cola local, identificadores únicos, reintentos automáticos y control de duplicados durante la sincronización. | Evita pérdida o duplicidad de registros realizados sin Internet. |
| R5 | Pérdida de datos almacenados localmente | Mitigar | Validar que la información haya sido sincronizada correctamente antes de eliminarla del almacenamiento local. | Permite conservar los registros hasta confirmar su recepción en el servidor. |
| R6 | Compatibilidad con WebAuthn | Mitigar | Realizar pruebas en diferentes dispositivos Android y navegadores compatibles antes del despliegue. | Reduce errores de autenticación asociados al dispositivo utilizado. |
| R7 | Baja adopción del sistema | Mitigar | Diseñar una interfaz sencilla, realizar pruebas con usuarios y ofrecer una orientación inicial de uso. | Facilita la adaptación del trabajador a la plataforma. |
| R8 | Retrasos en el desarrollo | Mitigar | Organizar las tareas por prioridades, realizar seguimiento periódico y distribuir adecuadamente las responsabilidades. | Permite detectar retrasos antes de que afecten significativamente el cronograma. |
| R9 | Desalineación entre requerimientos y desarrollo | Mitigar | Revisar periódicamente los requerimientos y validar las funcionalidades implementadas. | Evita desarrollar funciones que no correspondan con las necesidades identificadas. |
| R10 | Fallas de integración frontend-backend | Mitigar | Definir contratos claros para las APIs y realizar pruebas de integración progresivas. | Permite detectar errores de comunicación antes de integrar completamente los módulos. |
| R11 | Errores en gestión de incidencias | Mitigar | Implementar validaciones sobre los cambios de estado y pruebas del flujo completo de incidencias. | Evita transiciones incorrectas o pérdida de trazabilidad. |
| R12 | Limitaciones de rendimiento | Aceptar | Mantener documentada la capacidad de la infraestructura y realizar pruebas considerando el alcance académico establecido. | Es una limitación conocida del proyecto asociada al uso de infraestructura básica. |
| R13 | Cambios en requerimientos | Mitigar | Registrar las solicitudes de cambio y evaluar su impacto antes de incorporarlas al proyecto. | Evita modificaciones descontroladas del alcance. |
| R14 | Exposición de datos personales y ubicación | Mitigar | Restringir el acceso según roles, proteger las comunicaciones y almacenar únicamente la información necesaria. | Protege información sensible asociada a los trabajadores. |
| R15 | Falta de experiencia del equipo | Mitigar | Utilizar documentación técnica, pruebas de concepto, revisión de código y capacitación interna. | Reduce errores derivados del desconocimiento de determinadas tecnologías. |

4.1.4. Control y monitoreo de riesgos

La gestión de riesgos no finaliza con la identificación y definición de estrategias. Es necesario realizar un seguimiento permanente que permita conocer si los riesgos identificados están aumentando, disminuyendo o si han aparecido nuevas situaciones que no fueron consideradas inicialmente.

El control de riesgos consiste en establecer indicadores que permitan verificar el comportamiento del sistema y detectar oportunamente cualquier situación anormal.

Entre los indicadores que pueden utilizarse dentro de ClickClak se encuentran la disponibilidad del servidor, número de intentos de acceso fallidos, cantidad de errores durante la sincronización, tiempo de respuesta del sistema, cantidad de registros duplicados, incidencias de autenticación, porcentaje de sincronizaciones exitosas y número de errores detectados durante cada periodo de desarrollo.

Cada indicador debe estar relacionado con una métrica, una frecuencia de revisión y un responsable. De esta manera, el seguimiento deja de ser únicamente una actividad reactiva y se convierte en un proceso preventivo.

Asimismo, cuando un indicador supera determinados valores establecidos por el equipo, se deben ejecutar acciones correctivas. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de sincronizaciones fallidas, será necesario revisar el mecanismo de almacenamiento local, las comunicaciones con la API o las reglas utilizadas para evitar registros duplicados.

El seguimiento continuo permite reducir la incertidumbre del proyecto y contribuye a mantener la calidad del sistema durante su desarrollo y posterior utilización.

| ID | Riesgo | Indicador de control | Métrica / KPI | Frecuencia | Responsable | Acción de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidad Cloud | Disponibilidad del servidor | Uptime ≥ 99 % | Diario | Equipo de desarrollo | Revisar servicio, reiniciar componentes y restaurar respaldo cuando corresponda. |
| R2 | Vulnerabilidad de seguridad | Intentos de acceso no autorizado | N.º de accesos fallidos o bloqueados | Semanal | Responsable Backend | Revisar logs, permisos y configuración de seguridad. |
| R3 | GPS Spoofing | Marcaciones geográficas anómalas | N.º de marcaciones sospechosas detectadas | Diario | Backend / Administrador | Revisar coordenadas, velocidad, distancia y ruta asociada. |
| R4 | Fallas de sincronización offline | Sincronizaciones fallidas | % de sincronizaciones exitosas | Diario | Responsable PWA / Backend | Revisar cola pendiente y ejecutar reintentos controlados. |
| R5 | Pérdida de información local | Registros pendientes sin sincronizar | N.º de registros pendientes por dispositivo | Diario | Responsable PWA | Verificar IndexedDB y conservar información hasta confirmación del servidor. |
| R6 | Compatibilidad WebAuthn | Fallos de autenticación | % de autenticaciones fallidas | Semanal | Backend / PWA | Revisar dispositivos, navegadores y configuración WebAuthn. |
| R7 | Baja adopción | Uso efectivo del sistema | % de usuarios activos | Mensual | Líder del proyecto | Mejorar UX y brindar orientación a los usuarios. |
| R8 | Retrasos en el desarrollo | Avance realizado frente al planificado | % de tareas completadas | Semanal | Líder del proyecto | Reasignar tareas y priorizar funcionalidades críticas. |
| R9 | Desalineación de requerimientos | Requerimientos con observaciones | N.º de funcionalidades rechazadas o modificadas | Por iteración | Equipo del proyecto | Validar funcionalidades antes de cerrar cada etapa. |
| R10 | Fallas frontend-backend | Errores en las APIs | N.º de solicitudes con error | Semanal | Frontend / Backend | Revisar endpoints, formatos JSON y contratos de API. |
| R11 | Errores en incidencias | Incidencias con estados incorrectos | N.º de errores en el flujo | Semanal | Backend | Revisar reglas de transición y corregir lógica del proceso. |
| R12 | Limitaciones de rendimiento | Tiempo de respuesta | Tiempo promedio de respuesta ≤ 2 segundos | Semanal | Backend / Infraestructura | Optimizar consultas y recursos del servidor. |
| R13 | Cambios de requerimientos | Variación del alcance | N.º de cambios solicitados | Por iteración | Líder del proyecto | Evaluar impacto y priorizar cambios autorizados. |
| R14 | Exposición de datos | Eventos de seguridad o privacidad | N.º de incidentes detectados | Semanal | Equipo de desarrollo | Revisar permisos, accesos y registros de auditoría. |
| R15 | Falta de experiencia | Errores técnicos recurrentes | N.º de errores repetitivos | Por iteración | Equipo de desarrollo | Revisar código, documentación y realizar capacitación técnica. |

4.2. Configuración del Stack Tecnológico

El stack tecnológico corresponde al conjunto de herramientas, lenguajes de programación, frameworks, sistemas de almacenamiento y servicios utilizados para desarrollar y ejecutar una solución informática.

La elección adecuada de estas tecnologías resulta importante debido a que influye directamente en la seguridad, escalabilidad, rendimiento, facilidad de mantenimiento y capacidad de integración del sistema.

En ClickClak se ha planteado una arquitectura compuesta por una aplicación web administrativa, una aplicación web progresiva para el personal de campo, servicios backend y una base de datos centralizada. Los diferentes componentes se comunican mediante servicios web basados en API REST.

4.2.1. Lenguaje Java

Java constituye la tecnología principal considerada para el desarrollo del backend de ClickClak.

Su utilización permite implementar la lógica de negocio del sistema, procesar los registros de asistencia, validar incidencias, gestionar usuarios y establecer la comunicación con la base de datos.

Una de las principales características de Java es su independencia de plataforma, debido a que el código desarrollado puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos mediante la Máquina Virtual de Java. Esta característica facilita el despliegue de aplicaciones empresariales en diferentes entornos.

Además, Java cuenta con un ecosistema ampliamente utilizado en el desarrollo de sistemas empresariales y dispone de frameworks que facilitan la construcción de aplicaciones web, servicios REST y mecanismos de seguridad.

4.2.2. Spring Boot

Para complementar el desarrollo con Java, ClickClak contempla el uso de Spring Boot como framework principal del backend.

Spring Boot permite desarrollar aplicaciones empresariales reduciendo gran parte de las configuraciones manuales requeridas en proyectos tradicionales de Java. Mediante este framework es posible organizar el sistema mediante controladores, servicios, repositorios y entidades.

En ClickClak, Spring Boot puede encargarse de recibir las solicitudes provenientes de la aplicación móvil y del panel administrativo, realizar las validaciones correspondientes, aplicar las reglas del negocio y almacenar la información en la base de datos.

Asimismo, permite implementar APIs REST que funcionan como mecanismo de comunicación entre los diferentes componentes del sistema.

4.2.3. React y Vite

Para el desarrollo del panel administrativo web se considera el uso de React junto con Vite.

React permite construir interfaces web mediante componentes reutilizables. Esta característica facilita la organización de elementos como formularios, tablas, paneles, botones, gráficos y módulos administrativos.

Vite funciona como herramienta de construcción y entorno de desarrollo, permitiendo ejecutar y compilar las aplicaciones web con mayor rapidez.

De acuerdo con el alcance planteado para ClickClak, el panel administrativo permitirá que supervisores y personal encargado puedan gestionar incidencias, revisar información de asistencia y consultar indicadores relacionados con puntualidad y cumplimiento de turnos.

4.2.4. Tailwind CSS

Tailwind CSS se considera como una herramienta para el diseño visual de las interfaces del sistema.

Su enfoque basado en clases utilitarias permite construir interfaces de manera ordenada y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

En ClickClak puede utilizarse principalmente dentro del panel administrativo para mantener una presentación uniforme en formularios, tablas, paneles de indicadores y diferentes módulos del sistema.

4.2.5. Progressive Web App

Uno de los componentes principales de ClickClak corresponde a la aplicación utilizada por el personal de campo.

Para este propósito se plantea el desarrollo de una Progressive Web App o PWA. Este tipo de aplicación combina características de los sitios web tradicionales con determinadas funcionalidades similares a las aplicaciones instaladas.

La PWA puede ejecutarse desde un navegador compatible y también puede ser instalada en dispositivos Android sin necesidad de desarrollar necesariamente una aplicación nativa.

Esta característica resulta adecuada para ClickClak debido a que permite facilitar la distribución interna de la solución y mantener un único entorno basado en tecnologías web.

El alcance del proyecto especifica que la solución será optimizada principalmente para Android y que no contempla la generación de aplicaciones nativas APK o AAB.

4.2.6. IndexedDB y Dexie.js

Debido a que los trabajadores pueden encontrarse en zonas sin conexión a Internet, ClickClak requiere un mecanismo de almacenamiento local.

IndexedDB permite almacenar información directamente dentro del navegador del dispositivo. De esta manera, un registro de asistencia puede conservarse temporalmente aunque el trabajador no disponga de conectividad.

Dexie.js funciona como una capa que facilita el manejo de IndexedDB desde aplicaciones desarrolladas con tecnologías web.

Mediante esta combinación, ClickClak puede registrar temporalmente información relacionada con asistencia e incidencias y posteriormente enviarla al servidor cuando vuelva a existir conexión.

4.2.7. Workbox

Workbox permite administrar diferentes funcionalidades relacionadas con las Progressive Web Apps.

Dentro de ClickClak, una de sus funciones principales se relaciona con la sincronización en segundo plano.

Cuando una operación no puede enviarse inmediatamente al servidor debido a problemas de conectividad, puede mantenerse pendiente y posteriormente procesarse cuando la conexión se encuentre disponible nuevamente.

Esta tecnología forma parte de la arquitectura offline-first definida para el sistema.

4.2.8. PostgreSQL y PostGIS

PostgreSQL será utilizado como sistema gestor de base de datos para almacenar la información principal de ClickClak.

Dentro de la base de datos pueden almacenarse usuarios, horarios, registros de asistencia, incidencias, estados de aprobación y otros datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Adicionalmente, se plantea el uso de PostGIS, una extensión de PostgreSQL orientada al tratamiento de información geográfica.

Esta tecnología resulta especialmente importante para ClickClak debido a que el proyecto contempla la validación de coordenadas y el análisis espacial como mecanismo para identificar comportamientos geográficos anómalos.

4.2.9. WebAuthn

La seguridad de acceso constituye uno de los principales componentes del sistema.

Para fortalecer la autenticación se considera el estándar WebAuthn, que permite utilizar los mecanismos de autenticación disponibles en los dispositivos, incluyendo sistemas biométricos compatibles.

Su funcionamiento se basa en mecanismos criptográficos que permiten verificar la identidad del usuario sin necesidad de transmitir directamente información biométrica al servidor.

Dentro de ClickClak, WebAuthn contribuye a disminuir el riesgo de suplantación de identidad durante el registro de asistencia.

4.2.10. Git y GitHub

Git se utilizará como herramienta de control de versiones durante el desarrollo.

Mediante Git, cada integrante del equipo puede registrar los cambios realizados en el código fuente, mantener un historial de modificaciones y recuperar versiones anteriores cuando sea necesario.

El trabajo colaborativo puede complementarse mediante GitHub, plataforma que permite almacenar repositorios remotos y coordinar el desarrollo entre los integrantes del proyecto.

El uso de ramas permite que los desarrolladores trabajen sobre diferentes funcionalidades sin modificar directamente la versión principal del sistema. Posteriormente, los cambios pueden ser revisados e integrados de manera controlada.

La utilización de Git y GitHub también contribuye a reducir riesgos relacionados con pérdida de código, modificaciones accidentales y dificultades durante el trabajo colaborativo.

4.2.11. Infraestructura Cloud

La infraestructura en la nube permite disponer de los recursos necesarios para ejecutar el backend, almacenar información y facilitar el acceso al sistema desde diferentes ubicaciones.

Para ClickClak se contempla el uso de una infraestructura cloud de capacidad básica, considerando servicios académicos o gratuitos como Azure o alternativas equivalentes.

En esta infraestructura puede desplegarse el backend desarrollado con Spring Boot y establecer la comunicación con la base de datos.

El uso de servicios cloud permite centralizar la información y facilita que los usuarios puedan acceder al sistema independientemente de su ubicación física, siempre que dispongan de conexión a Internet.

4.2.12. Integración del entorno tecnológico

Las tecnologías seleccionadas no funcionan de manera independiente, sino como componentes de una misma arquitectura.

La PWA permite que el trabajador registre su asistencia y las incidencias desde un dispositivo Android. En escenarios sin conexión, los datos pueden almacenarse temporalmente mediante IndexedDB y Dexie.js.

Cuando se restablezca la conectividad, Workbox permitirá procesar la sincronización pendiente. La información será enviada mediante la API REST hacia el backend desarrollado con Java y Spring Boot.

El backend aplicará las reglas de negocio correspondientes y almacenará la información dentro de PostgreSQL. En las operaciones relacionadas con geolocalización podrá utilizarse PostGIS para procesar información espacial.

Paralelamente, el panel administrativo construido con React permitirá consultar y gestionar la información almacenada.

Finalmente, Git y GitHub servirán para mantener el control de versiones del proyecto, mientras que la infraestructura cloud permitirá disponer de los servicios necesarios para ejecutar la solución.

De esta manera, el stack tecnológico propuesto mantiene correspondencia con los objetivos y el alcance establecidos para ClickClak, principalmente en lo referente a seguridad, movilidad, funcionamiento sin conexión, trazabilidad de la información y gestión centralizada de las incidencias.